永州市“十四五”生态

环境保护规划

目录

一、科学分析形势，把握发展机遇	1

（一）规划背景	1

（二）环境现状基础	1

（三）面临的机遇与挑战	6

二、坚持绿色发展，确立奋斗目标	11

（一）指导思想	11

（二）基本原则	11

（三）规划目标	12

（四）指标体系	14

三、培育绿色生产生活方式，积极推进碳达峰	15

（一）优化国土空间开发保护利用格局	15

（二）严格环境准入与管控	16

（三）推动形成绿色生产方式	18

（四）培育绿色生活方式	21

（五）积极落实碳达峰行动	22

四、加强污染防治，稳步提升环境质量	25

（一）深化系统治理，提升水生态环境质量	25

（二）加强大气污染防治，改善大气环境质量	33

（三）深化土壤污染防治，保障土壤安全利用	37

（四）加强农村环保，助力乡村振兴	41

（五）噪声污染防治	43

五、强化自然生态监管，筑牢生态安全屏障	45

（一）提升生态系统功能和稳定性	45

（二）加强生物多样性保护	47

（三）强化自然生态监督管理	48

（四）开展生态系统保护与修复成效监测评估	49

（五）突出生态创建示范引领	49

六、加强固体废物污染防治，防范生态环境风险	51

（一）建设“无废城市”	51

（二）落实塑料污染治理	54

（三）加强危险化学品风险防控	56

（四）加强危废及医疗废物管控	56

（五）强化环境风险预警防范与应急	57

七、创新生态制度，提升治理水平	60

（一）健全领导责任体系	60

（二）健全企业责任体系	61

（三）健全全民行动体系	62

（四）健全环境治理市场体系	63

（五）健全环境信用体系	64

（六）健全法律法规政策体系	65

（七）加强生态环境治理能力建设	66

八、重点建设项目	71

（一）重点项目	71

（二）资金来源	73

（三）效益分析	73

九、保障措施	75

（一）组织保障	75

（二）政策法制保障	76

（三）人才技术保障	77

（四）资金保障	77

（五）公众参与保障	78

（六）宣传教育保障	79

附表1 永州市“十四五”生态环境保护指标体系	80

附表2永州市“十四五”生态建设与环境保护重点工程表	82

一、科学分析形势，把握发展机遇

（一）规划背景

“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，大力实施“三高四新”战略的关键时期，也是建设美丽永州，实现生态文明建设新进步的关键五年。为统筹谋划“十四五”生态文明建设和生态环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战，根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件要求，制定本规划。

（二）环境现状基础

“十三五”期间，永州市环境保护工作在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市经济社会发展大局，以改善环境质量、保障群众健康为目的，推进污染减排，加强污染整治，强化环境监管，大力实施环境污染整治和生态保护建设工程。“十三五”规划实施情况总体较好，全市环境质量总体上持续改善，圆满完成各项工作目标任务，有力地促进了全市经济社会健康平稳快速发展。

生态环境保护机制体制日趋完善。完成了生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，整合相关部门生态环境职能职责，组建了市生态环境局、县区分局，成立永州市生态环境保护综合行政执法支队，生态环境部门实施生态环境保护统一监督管理的机制体制更加理顺。全面实施领导干部自然资源资产离任审计、自然资源资产产权制度、排污许可制度、生态环境损害赔偿制度、河（湖）长制、林长制等制度，完善了多层次生态补偿机制。制定并实施《永州市污染源日常环境监管“双随机、一公开”制度方案》，依法对所污染源开展“有计划、全覆盖、规范化”的日常监管随机抽查。通过“互联网+政务服务”、“工程建设项目审批制度改革”不断优化政务服务事项，减少申请资料，缩减审批时间，优化办事流程，拓展办理渠道。全力构建“党委领导、政府主导，党政同责、部门负责、社会参与”的大环保工作格局，基本建立了市县两级生态环境保护委员会责任规定、议事规则、例会制度等规章制度，齐抓共管的工作格局初步形成。

生态保护工作得到有序推进。完成永州市“三线一单”规划编制工作。加强小水电整改，整改类电站全部完成整改，立即退出类电站全部退出，限期退出类电站全部签订退出协议。加强自然生态保护与修复，全市共建立各级各类自然保护地69处，居湖南省首位，整合优化后总面积22.5万公顷，占全市国土面积的10.03%。全市森林覆盖率65.65%，较2015年增长3.64%，森林蓄积量7029.08万立方米，较2015年增长1142.21万立方米，全市除冷水滩区外均为省重点林区县，已成功创建国家森林城市；湿地保护率达75.6%，完成退耕还林还湿1575亩、湿地修复150亩。全市有国家级森林公园10个，数量居湖南省全省第一；湿地公园13个，其中国家湿地公园8个。积极创建国家生态文明建设示范市，发布了《永州市创建国家生态文明建设示范市规划》，江华、零陵、东安被生态环境部评为国家级生态文明建设示范县，祁阳、宁远、道县被评为省级生态文明建设示范县。

污染防治攻坚成效显著。水环境质量稳步提升。“十三五”时期34个国控省控断面(2020年为45个)均达到Ⅱ类水质，消除了Ⅲ类水质断面，饮用水水源地水质达标率100%。2020年永州市水环境质量排名全国337个地级及以上城市第14名，全省第一名。建成区黑臭水体全部消除；建成乡镇污水处理厂47个，工业园区集中式污水处理厂6个，12个省级及以上工业园区水环境问题、15个“千吨万人”饮用水水源地生态环境问题整改完成。空气质量明显改善。2020年，永州市空气质量优良率94.5%，比2015年提高12.9%，全市PM2.5平均浓度为33微克/立方米，较2015年减少20微克/立方米，11个县区全域达到国家二级标准，成功创建空气质量达标城市。五年来共计完成70个减排项目，淘汰全市范围内注册登记的公共交通高排放车365辆、淘汰老旧货车156辆，对城市规划区内的284家砖厂予以彻底拆除。土壤环境风险有效管控。土壤治理与修复项目稳步推进，土壤环境风险有效管控，完成全市农用地土壤污染状况详查，全市污染地块安全利用率达到100%。完成中央和省土壤和重金属污染重点治理项目12个。将25家单位、15个污染地块纳入土壤污染重点监管单位。未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响的事件。

农村环保工作取得新进展。13个县市区（经开区除外）农村综合环境整治整县推进项目全部通过省级验收；1300个“十三五”农村环境综合整治重点村全部完成整治，完成1400个村的农村生活污水治理，完成县域农村黑臭水体全面排查及审核工作，共排查出农村黑臭水体9处。14个县市区发布了新的畜禽养殖禁养区划定方案，禁养区内畜禽规模养殖场和有污染排放的养殖专业户全部完成退养关闭。推行垃圾分类，建有乡镇垃圾中转站88个，全市农村生活垃圾集中收运率达到95%。加强农业污染源防治，推进农药、化肥零增长行动，2020年全市农村清洁能源利用率超过75%、秸秆综合利用率达到90%、农用薄膜回收利用率84.32%、畜禽粪污资源化利用率达90%、规模化养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。

环境监管能力逐步加强。34个国控、省控水质自动站（断面）建设完成，5个国控城市空气站点部分设备更新，12个省控城市空气站建设任务全部完成，建立了覆盖11个县区的生态环境保护监控平台和监控网络，环境监管信息化、自动化能力不断提升。完成县区空气自动站升级改造以及空气站运维技术核查和臭氧标准传递工作。加强专项执法整治，组织实施特护期大气污染防治“春季攻势”“冬季攻势” “清废行动”，开展全市生态环境保护执法大练兵、危废大调查大排查、饮用水源地、工业园区污水处理厂、危险化工企业等安全隐患排查。设立市公安局驻市生态环境局工作联络室，全面加强对环境违法案件的打击和司法移送力度。及时有效处置湘江纸业公司重油泄漏污染事件，保障湘江生态环境安全。积极推进突出生态环境问题整改。自2017年起，第一轮中央、省环保督察及“回头看”交办的931件信访件已办结929件，反馈的80个问题已办结64个。配合省里开展了3次日常督察，日常督察交办督办的5项问题均已完成整改，未出现反弹和群众反复投诉。

绿色发展的根基更加牢固。“十三五”期间，永州市把绿色发展融入到产业转型升级全过程，发布并实施《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，基本建立全市“三线一单”生态环境分区管控体系。以“三线一单”为指导、规范县市区项目建设的环评审批工作，严把建设项目环保准入关，加强项目跟踪管理，否决污染严重或与区域发展不协调的建设项目。全面完成第二次全国污染源普查。排污许可登记核发实现全覆盖，以排污许可证为核心的固定污染源监管制度体系基本构建。推动产业结构调整，2020年全市产业结构比重为18.5:29.4:52.1，较2015年第一产业、第二产业比重下降3.2%、7.2%，第三产业比重提升10.4%，第三产业对经济增长贡献率达54.9%。全面完成“十三五”污染物减排任务。

表1.2-1 永州市“十三五”主要规划指标及目标任务完成情况

| 指标分类 | 指标名称 | 2015年 | 2020年 目标值 | 2020年 实际值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 质量 | 城市细颗粒物（PM2.5） 浓度下降（%） | 53 | 40 | 33 | 已完成 |
|  | 城市空气质量优良天数比率（%） | — | 85 | 94.5 | 已完成 |
| 地表水 质量 | 好于Ⅲ类水体比例（%） | — | >95 | 100 | 已完成 |
|  | 劣Ⅴ类水体比例（%） | 0 | ＜5 | 0 | 已完成 |
| 生态环境 状况 | 森林覆盖率（%） | — | 保持61% | 65.53 | 已完成 |
| 主要污染物减排指标 | 化学需氧量（万t） | 10.8849 | 9.252 | 9.7704 | 已完成省里下达的减排目标 |
|  | 氨氮（万t） | 1.2317 | 0.998 | 1.0881 |  |
|  | 二氧化硫（万t） | 2.7823 | - | 2.1938 |  |
|  | 氮氧化物（万t） | 2.7469 | - | 2.2337 |  |

（三）面临的机遇与挑战

“十三五”期间，永州市生态环境保护工作已经逐步走上可持续、科学发展的轨道，生态环境质量总体上持续改善。但是总体来看，永州市生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，生态环境质量改善从量变到质变的拐点尚未到来，污染排放和生态破坏的严峻形势没有根本改变，永州市经济社会发展和环境保护之间仍然存在不少矛盾，经济增长的资源环境代价大，长期积累的结构性、体制性矛盾尚未根本解决，一些突出的矛盾和问题在“十四五”期间仍将存在并逐步显现，离建设美丽永州的目标还有较大差距，“十四五”永州市生态环境保护工作仍然处于关键期、攻坚期、窗口期。

### 1、存在的挑战

生态环境质量持续改善压力大。永州市生态环境质量总体上持续改善，但大气和水环境质量还不稳定，局部环境污染依然存在，环境质量持续提升压力大。永州市湘江流域水质保持良好，但主要断面地表水环境质量不稳定，部分水质监测因子随月度时间呈不稳定分布趋势，监测数据跨度大。东安县三断面锑浓度超标问题，虽经综合治理已初见成效，但由于历史遗留问题多、锑本底值高等原因，彻底治理到位需要的时间长、整改任务重、压力大。工业园区污水处理及管网建设不配套、乡镇污水处理设施欠账较多、部分已建成的环境基础设施运行管理不到位、乡镇垃圾分类处理设施不完善等问题不同程度存在，短期内难以全面解决。PM2.5仍然是影响永州市空气质量达标的最主要因素，同时O3污染对城市空气质量的影响日益突出，重污染天气没有全部消除，城市空气质量总体上仍未摆脱气象影响。土壤环境安全保障能力有待提升，零陵珠山锰矿区、非煤矿山遗留废渣等工矿污染历史遗留问题多，解决难度大，重金属带来的农产品安全供给风险大，乡村振兴受污染防治基础设施建设的制约。

生态环境结构性污染问题突出。永州市第三产业比重偏低，且仍以传统、低端领域为主，产业结构、能源结构、交通运输结构和农业种植结构不优，结构性污染问题依然突出。随着工业化、城镇化的深入推进，能源资源消耗持续增加，节能减排控制压力增大，给碳达峰、能耗双控、产业结构和能源结构调整、污染治理等工作带来挑战和风险。同时，永州地处湘江源头，具有高度的水环境敏感性，如何把准承接产业转移门槛和区域产业发展方向，既保住“绿水青山”，又实现“金山银山”，妥善处理好加快发展与生态环境保护之间的关系，将是永州市面临的一个巨大挑战。

历史遗留环境问题解决难度大。“十三五”期间，永州市有效解决了一批突出生态环境问题，但工矿污染遗留问题多、农村畜禽养殖污染问题突出、农村面源污染防治点多面广难度大、城乡环境基础设施建设滞后、部分领域生态环境治理基础薄弱等历史欠账较多，受污染地块、危险废物、尾矿库等环境风险隐患依然存在，水花生、水葫芦等外来物种入侵，对水生生物生境造成较大影响，确保生态环境安全任务艰巨。

治理体系和治理能力亟需加强。永州市生态环境保护已有良好基础，但生态环境治理体系还未成熟，生态保护、生态涵养等方面的建设和补偿机制尚未健全，生态环境监测网络有待优化和完善，监测配套设施不完善，生态环境保护信息化水平还不高，综合执法合力还需加强。一岗双责、党政同责、失职追责等理念有待深化，突出污染问题治理、环境执法监管等方面有待增强。环境监管能力与新的形势不相适应的问题突出，县乡基层环保队伍人员力量和装备保障薄弱，环保系统业务能力建设亟需加强。生态环境治理投入不足、渠道单一，绿色金融政策支撑不够，市场机制不完善。农村基本公共服务和基础设施短板突出，农村环境保护与监管长效机制尚未建立。

### 2、面临的机遇

党的十九大提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。党中央将生态文明建设上升到前所未有的战略高度，明确提出坚持人与自然和谐共生的基本方略。党的十九届五中全会指出，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略。习近平总书记考察湖南重要讲话为湖南发展锚定了新坐标、明确了“三个高地”的战略新定位、赋予了“四新”新使命。永州市地处湖南省南部，随着中部地区崛起、粤港澳大湾区、湘南湘西承接产业转移示范区、长江经济带和长三角一体化、成渝地区双城经济圈、海南自由贸易港、湖南自贸试验区、长株潭城市群建设等国家和省级发展战略的深入实施，以及邵永高铁、永清广高铁、兴永郴赣铁路、零道高速等重大项目规划建设，永州区位优势更加凸显，迎来重大发展机遇。同时国家重大基础设施建设稳步推进，将为永州经济社会发展提供强大支撑。永州的高质量发展将更加突显生态环境保护在发展中的作用，注重绿色、循环、低碳发展，将推动产业结构转型升级，提升发展质量和效益，为实现经济发展和生态建设有机统一提供新契机。

面对“十四五”生态环境保护工作的新形势新任务，必须坚持问题和目标导向，紧密结合永州实际，充分利用新机遇新条件，推动经济高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，落实减污降碳总要求，加快推动绿色低碳发展，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化，持续改善生态环境质量，奋力建设现代化新永州。

二、坚持绿色发展，确立奋斗目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，紧紧围绕“一带一部”区域定位和“三高四新”战略要求，坚持以人民为中心，以减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，以生态优先、绿色发展为导向，加快推进绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，着力优化生态空间格局，防范化解生态环境风险，筑牢生态安全屏障，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，加快建设融入粤港澳大湾区引领区、湘南湘西承接产业转移示范区的生态旅游名城，建设“全域大花园”的美丽永州。

（二）基本原则

1、坚持党的全面领导。全面加强党对生态环境保护工作的领导，认真落实“党政同责”“一岗双责”“三管三必须”，构建党政领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的工作格局，督促各地各部门认真落实治污主体责任、引导和发动群众广泛参与。

2、以人为本，系统治理。坚持山水林田湖草沙系统治理，将改善环境质量、保障人民健康作为根本出发点，统筹推进生态环境协同共治，提高治理措施的全局性、整体性，着力解决制约转型发展和群众反映强烈的突出问题，为人民群众创造良好的生产生活环境。

3、目标引领，绿色发展。聚焦建设“三区两城”，紧扣湘江源保护主题，坚定不移贯彻新发展理念，持续优化产业结构、能源结构，提高生态竞争优势，推进实现碳达峰、碳中和，努力探索出以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路。

4、深化改革，创新驱动。全面加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设，深入推进生态环境法治建设，积极探索绩效评价和企业环境信用评价等新制度和新模式，强化科技创新引领作用，全面提升科学治污、精准治污和依法治污的能力。

（三）规划目标

展望2035年，全市生态环境质量根本好转，生态屏障更加牢固，突出生态环境问题全面解决，碳排放达峰后稳中有降，绿色生产生活方式广泛形成，基本满足人民高品质生活对优美生态环境的需要，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化，全面建成绿色可持续发展生态强市。

“十四五”总体目标。锚定2035年远景目标，对标湖南省“十四五”生态环境保护规划目标，综合考虑永州市国民经济和社会发展“十四五”奋斗目标，坚持以习近平生态文明思想为指导，以构建和谐社会、改善民生、湘江源头保护为出发点和立足点，以减污降碳为总抓手，持续提高资源能源利用效率、持续优化生态空间格局、持续改善生态环境质量、持续推动绿色低碳发展、持续推动突出生态环境问题整改、持续增强生态环境治理体系和治理能力现代化水平，努力实现以下主要目标：

1.打造绿色低碳的生态经济体系。以承接粤港澳大湾区产业转移为契机，积极推进产业转型和产业生态化，推动产业结构、能源结构、运输结构和农业生产结构持续优化，推动资源高效循环利用，倡导绿色低碳生活方式，制定永州市二氧化碳排放达峰行动方案，实施碳排放总量与强度双控，推动制定能源、工业、交通、建筑等重点领域达峰行动方案，积极促进碳达峰。

2.稳定改善生态环境质量。通过大力防治水、大气、固体废物、土壤污染，持续推进城乡生态环境和流域环境综合整治，确保环境优良区域环境质量不退化、不降级，加快推进农村人居环境综合整治，着力解决群众身边的环境问题，推进美丽乡村建设。加强环境风险管控，确保源头水安全，持续实施污染物防治行动，打造天蓝、水碧、音静、土净的生态高地。

3.构建安全的生态空间格局。将生态保护红线作为空间管制要求，将环境质量底线和资源利用上线作为容量管控和环境准入要求，以空间、总量和准入环境管控为切入点落实“三线一单”，衔接国土空间规划，建立生态环境空间精细化管控的初步框架，统筹山水林田湖草系统治理，实施重要生态系统保护和修复重大工程，完善自然保护地、“三线一单”监管制度，开展生态系统保护成效监测评估。

4.提升治理体系和治理能力现代化水平。加强生态环境保护的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系，和法律法规政策体系等七个方面。形成从源头严防、过程严管、后果严惩到损害赔偿的全链条生态环境管理制度，提升环境治理能力。

（四）指标体系

参考《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，将其指标体系的11项约束性指标，16项预期性指标纳入本规划。综合考虑永州市特点，其生态环境保护指标体系分为绿色低碳、环境质量、生态功能、风险防控、污染防治五个大类，总共27项指标，其中12项约束性指标，15项预期性指标（见附表1）。

三、培育绿色生产生活方式，积极推进碳达峰

（一）优化国土空间开发保护利用格局

统筹国土空间开发保护布局。按照主体功能定位，统筹优化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局。深化土地资源集约利用，实施国土空间资源的差异化配置，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。推动生态功能区以保护生态环境、提供生态产品为发展重点，推动农产品主产区增强农业生产能力，实施农业面源防控和农用地风险管控，发展高效循环农业和农副产品精深加工业，推动城市化地区高效率集聚经济和人口、保护基本农田和生态空间，优化布局交通、水利、能源等重大基础设施和产业项目，推动创新发展和产业转型升级。

强化空间开发环境管控。强化空间开发环境管控。严格落实永州市“三线一单”生态环境分区管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，建立更新调整和跟踪评估长效机制。加强“三线一单”在政策制定、规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用。将“三线一单”制定的环境质量底线目标和生态环境分区管控要求作为确定经济社会发展目标、优化产业结构和布局的约束和指引，确保“三线一单”生态环境分区管控要求与国土空间用途管制相衔接。在区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址等方面应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，规范国土空间开发行为，将各类开发建设活动限制在资源环境承载能力之内，减少人类活动对自然生态空间的占用。

（二）严格环境准入与管控

严格环境准入。按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。

加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。

全面实行排污许可制度。推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。

（三）推动形成绿色生产方式

推动产业结构绿色转型。加快工业结构调整升级，以有色金属、食品、建材建筑、纺织服装等为重点，加强能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等技术改造。实施传统产业绿色化改造，大力推动矿业转型绿色发展，加快推进锰矿独立工矿区改造搬迁和转型发展。依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、水泥、电解铝等行业产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。把削减工业污染物排放总量作为主线，积极推行清洁生产和技术进步，全面推行工业企业清洁生产和超低排放改造，深入推进能源、冶金、建材、有色、农副食品加工等行业强制性清洁生产审核。到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。加快推进低碳园区建设，加快构建低碳生产体系，在电力、建材等行业，统筹开展降碳减排综合治理，支持双牌建设全国碳汇交易先行区。不定期发布绿色环保产品目录，颁布进入永州市一些主要产品的环保门槛和标准。

推动能源体系绿色低碳转型。全面实施能源消费总量和强度双控，加快能源结构调整，提高新能源、可再生能源利用水平，推进能源革命，推动高耗能行业企业节能改造，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。优先发展清洁能源、扩大风电、光伏发电装机规模，深度挖潜水电领域，积极发展生物发电、氢能等。通过“电能替代”、“以气代煤、以气代油”等形式，降低化石能源的使用比例，通过调节能源的供应方式、时间和终端价格，逐步引导能源消费需求。“十四五”期间煤炭消费基本达峰，形成以非石化能源为能源消费增量主体的能源结构。以“气化湖南”为契机，加速推进“气化永州”工程，以国家天然气“一干三支”为依托，通过邵阳-永州和新粤浙广西支线的建设与湘西南、湘中地区联环成网；永州南部地区以新粤浙郴州-嘉禾支线为气源，实现“县县通、全覆盖”目标。大力推广电能替代，鼓励烟草、茶叶基地电气化生产加工，推动高耗能燃煤锅炉全面淘汰退出，鼓励建筑领域“煤改电”和“油改电”，积极推广电采暖。逐步改善农村用能结构，提倡使用太阳能、石油液化气、电、沼气等清洁能源。

推动运输结构持续优化。加大运输结构调整力度，提升水运与铁路运输比例。充分发挥“湘江、潇水以及湘桂运河”水运资源及已有铁路运输能力，推进大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁、公转水”。加快铁路网络与航道体系建设，实现“宜铁则铁、宜公则公、宜水则水”优化组合，减少公路运输量，增加铁路、水路运输量。加大柴油货车大宗货物集疏港运输管控力度，逐步限制和禁止大宗货物长距离通过汽车集疏港运输，培育铁路和水路货物运输市场，推动大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。大宗货物绿色运输方式比例、铁路和水路货运量占比不断提高。鼓励新增机动车和非道路移动机械采用新能源动力，持续推进清洁柴油车（机）行动。逐步完成老旧汽油车辆（国家第二阶段排放标准及以下）及老旧柴油车辆（国家第三阶段排放标准及以下）淘汰。

推动农业绿色发展。引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合。加大畜禽养殖粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖废弃物处理设施建设。推进科学施肥、施药、有机肥替代化肥，有序推进水肥一体化发展。推进农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产物等农林废弃物的综合利用。加强农膜污染治理，支持乡镇建设废旧农膜、化肥与农药包装、灌溉器材、农机具等废旧农用物资回收利用体系。推进畜禽、鱼、粮、菜、果、茶协调发展，推进种植、养殖、农产品加工、生物质能源、生态旅游等循环发展，建设一批现代化草食畜牧业生产示范基地。积极推进农业现代化建设，打造“两茶一柑一菜一药”等特色产业，鼓励一二三产业融合发展。加强绿色食品、有机农产品认证和管理，打造“永州之野”农业公用品牌。

推动资源高效循环利用。全面实行能源和水资源消耗、建设用地总量与强度“双控”，健全资源节约集约循环利用政策体系，加强工业生产用水、用能全过程管理，提高水资源、能源利用效率。引导医药化工、电力、印刷等耗能行业延长和拓宽生产技术链，减少资源消耗、能源消耗及污染物产生和排放，做好工业余热、余压、余气、余水等副产品回收利用。推进工业园区循环化改造，推动企业循环式生产、产业循环式组合。推广“畜沼果”“畜沼菜”等循环生产模式，促进农业生产方式加快转变。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，做好农业投入品包装物回收工作。加强废弃物回收利用，做好煤矸石、矿渣等大宗固体废弃物、餐厨废弃物、农村生产生活废弃物、秸秆和粪污等资源化利用，构建覆盖全社会的资源循环利用体系。推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，完善废旧家电回收处理体系，加强废弃电器电子产品、报废机动车、废铅蓄电池拆解利用企业规范化管理和环境监管，开发利用“城市矿产”，推进再制造产业高质量发展。

（四）培育绿色生活方式

加强生态文明宣传教育。将习近平生态文明思想和生态文明建设教育纳入家庭、学校、企业领域，构建全方位的生态文明教育体系。开展形式多样、特点鲜明的宣教精品活动，宣传生态文明优秀典型，打造生态文明建设的永州品牌。进一步强化全民法治意识和社会责任意识，积极引导社会各界和广大公众关心、支持、参与、监督生态文明建设，积极践行绿色生活，共建共享生态文明。

践行绿色低碳生活方式。组织开展各类环保实践活动，全面推行绿色低碳的消费模式和生活方式。推行绿色、无纸化办公。坚决制止餐饮浪费行为，积极践行“光盘行动”。鼓励宾馆、饭店、景区推出绿色旅游、绿色消费措施，严格限制一次性用品、餐具使用。在机关、学校、商场、医院、酒店等场所全面推广使用节能、节水、环保、再生等绿色产品。积极引导企业和居民采购使用绿色产品，鼓励采用补贴、积分奖励等方式促进绿色消费。鼓励绿色低碳出行，鼓励民众采用步行、自行车、公共交通、拼车等低碳出行方式。

推进绿色生活设施建设。提倡绿色居住，稳步开展既有建筑节能改造与绿色化改造，引导新建、改扩建建筑执行建筑节能与绿色建筑标准。推进社区基础设施绿色化，合理布局建设公共绿地，强化垃圾分类投放的宣传与推进。按照国家、省绿色生活创建总体部署，开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建活动，推行《公民生态环境行为规范（试行）》，到2025年，绿色生活创建行动取得显著成效。

（五）积极落实碳达峰行动

全力推进碳达峰行动。以碳排放达峰推动经济高质量发展、生态环境高水平保护。积极落实国家碳排放达峰行动，抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，明确各县市区和重点行业的达峰目标、路线图、行动方案和配套措施。鼓励能源、建筑、交通、工业等领域制定达峰专项行动方案。推动建材、有色、化工、电力等重点行业尽早实现二氧化碳排放达峰。鼓励大型企业制定二氧化碳达峰行动方案、实施减污降碳示范工程。持续突进低碳产品认证，推广低碳技术应用。到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放显著下降。鼓励生态文明建设示范区等重点地区率先达到碳排放峰值。

强化温室气体排放控制。升级建材、化工等重点行业生产工艺，控制工业过程二氧化碳排放。大力发展低碳交通，加快发展铁路、水运等低碳运输方式，发展低碳物流，制定营运车辆低碳比例。推广节能和新能源车辆，加快充电基础设施建设。构建绿色低碳建筑体系，全面推行绿色低碳建筑，推广绿色建材，加大装配式建筑推广力度。持续推进既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，加强对公共建筑用能监测和低碳运营管理。到2025年，城镇新建居民建筑中绿色建筑面积占比达到75%，全市装配式建筑占当年新建建筑面积比例达到40%。开展油气系统甲烷控制工作，实施全氟化碳等含氟温室气体和氧化亚氮排放控制，推广六氟化硫替代技术。推动应对气候变化与环境污染防治统筹融合、协同增效，推进多污染物协同控制。加强标准化规模种植养殖，选育高产低排放良种，推广测土配方施肥，控制农田和畜禽养殖甲烷和氧化亚氮排放。加强污水处理厂和垃圾填埋场甲烷排放控制和回收利用。

主动适应气候变化。落实国家、省适应气候变化战略，推动适应气候变化纳入经济社会发展规划，在农业、林业、水资源、基础设施等重点领域及城市、生态脆弱地区积极开展适应气候变化行动。提升城乡建设、农业生产、基础设施适应气候变化能力。建立健全气候防灾减灾体系。加强气候灾害的监测评估和预测预警，完善气候灾害应急预案和响应工作机制，增强对洪涝、干旱、寒潮、高温等极端气候事件的应对能力。

夯实应对气候变化基础。开展温室气体统计核算工作，编制温室气体排放清单。逐步建立市县两级常态化的温室气体排放清单编制体系，加强清单成果转化应用。加强单位地区生产总值二氧化碳排放降低目标管理，做好目标分解和定期评估工作。探索将碳排放评价纳入环境影响评价，加强重点企（事）业单位温室气体排放监测、数据报送、核查和配额清缴履约等监督管理工作。根据全国碳交易市场建设统一部署，落实碳排放权交易制度，推动企业积极参与碳排放权交易。将温室气体排放重点单位纳入生态环境监管执法体系。围绕节能“双控”和碳排放控制目标，严格项目能评碳评制度，严控高能耗、高排放项目建设。

四、加强污染防治，稳步提升环境质量

（一）深化系统治理，提升水生态环境质量

### 1、饮用水水源保护

### 保障饮用水水质安全。严格定期巡查机制，各属地政府和有关部门对保护区污水排放、垃圾堆放、钓鱼、洗车等现象活动开展巡查监管与执法。加强各区域和河道沉渣全面环境质量调查，对饮用水水源地环境状况进行评估和安全隐患排查，针对区域地表水、地下水、矿洞涌水、土壤等进行系统详细的铊、锑污染监测和风险评估，了解各区域废渣及矿洞涌水等污染源分布情况和特征，综合评估区域锑浓度贡献率，分步开展历史遗留废渣、河道沉渣等综合治理工程，提升水质安全保障水平。

全面加强饮用水水源地规范化建设。按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）, 巩固全市县级及以上饮用水水源地专项整治成效，定期维护保护区界标、交通警示和宣传牌和一级保护区隔离防护设施，加强保护区预警、视频监控能力建设。每年对集中式饮用水水源地开展环境状况评估，督促整改评估发现的问题。

加强饮用水水源应急能力建设。充分考虑市级和县级水源地应急供水需求，根据水源地安全保障规划，有序推进城市应急备用水源工程建设和配套管网等设施建设。定期排查影响水源安全的风险隐患，制定并及时更新水源突发环境事件应急预案，及时依法公布预警信息，积极开展应急演练，不断加强应急能力建设。加强饮用水水源保护区应急物资储备，定期维护事故应急池和导流设施和防护工程设施，提升应急监测能力。

### 2、水污染物减排

入河排污口排查整治。结合永州市湘江干流入河排污口排查数据和第二次污染源普查数据，全面查清各类入河排污口情况及存在问题，持续开展入河排污口整治工作，有效管控各类入河排污口，优化入河排污口设置布局。对生态环境部《关于交办长江入河排污口清单的函》（环办执法函﹝2020﹞708号）反馈永州市湘江干流417个排口和第二次污染源普查中永州市194个入河排污口，开展监测、溯源分析，优化排污口设置布局。对排污异常的排污口，按照“一口一策”制定整治方案，开展规范化建设和综合整治，确保工业排污口达标排放，城镇生活污水排放口进行截污纳入排污管道，农业农村排污口污水经处理后达标排放，港口码头排污口污水经处理后达标排放，混排生活污水城镇雨洪排口对生活污水进行截污，混排生活污水的沟渠、河巷（涌）排干等对生活污水进行截污。建立健全全市入河排污口监测、溯源、整治等工作规范体系，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制，防止问题回潮、反弹。

推进工业污染防治。认真落实《湖南省推进水污染重点行业实施清洁化改造方案》，加快推动相关企业按期完成改造任务，推动工业企业全面达标排放，建立完善“散乱污”企业整治动态管理机制，加快处置“散乱污”企业，积极利用环境保护等综合标准推动落后产能退出，持续开展专项执法行动，防止已取缔的“十小”企业反弹。依法开展排污许可监管工作，持续推进工业污染源达标计划、长江经济带化工污染整治等专项执法行动。持续开展省级及以上工业集聚区专项整治行动，重点排查整治管网不配套、雨污不分流、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，对导致出水不能稳定达标的，限期退出城镇污水处理设施，并采取其他措施加以整治。加强省级及以上工业园区环境管理水平，建立完善水环境管理档案，实现“一园一档”。开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（永州段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。按照关停一批、转移一批、改造升级一批的要求，加快推进沿江化工污染整治；相关化工行业企业按要求严格执行《湖南省执行污染物特别排放限值标准表》。

完善城镇污染治理。完善污水收集体系，补齐污水处理设施短板。对存在污水直排口、长期超负荷运行处理设施等情况的区域，实事求是确定污水处理能力缺口，合理确定污水处理能力建设规模；对城镇生活污染负荷较重的区域，根据水生态环境质量评价结果，确定污水处理厂的提标改造规模及需执行的排放标准，排入封闭式水域的污水处理厂必须选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。加强污水处理厂尾水处理与资源化利用。完善尾水资源化利用的相关技术，推动相关政策支持，积极探索污水处理厂尾水收集与人工湿地处理的相关措施，推动污水处理厂尾水资源化利用设施建设。根据污泥无害化处理处置率差距，提出污泥无害化处理处置建设规模，鼓励采用资源化利用方式处理处置污泥，鼓励经处理处置后达到《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)要求的污泥还田利用。

开展移动源污染防治。强化船舶污染防治。严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，依法淘汰不符合标准要求的高污染、高能耗、老旧落后船舶，推进现有不达标船舶升级改造。严禁新建不达标船舶进入运输市场；禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600载重吨以上的单壳油船进入湘江水域航行，停止此类船舶的检验和营运手续。强化港口码头污染防治。优化沿江码头布局，加快港口码头岸电设施建设。推进生活污水、垃圾、含油污水、化学品洗舱水接收设施建设，提高接收处置能力及污染事故应急能力。加强已建港口和船舶污染物接收、转运、处置设施的监管，做好与城市公共转运、处置设施的衔接，保障其良好运转。

### 3、优化生态流量保障

转变高耗水方式。加强工业节水。开展万元GDP用水量指标等用水效率评估，明确各县市区年度用水效率控制目标。规范取水许可，加快推进节水技术改造，开展工业企业用水工艺流程节水改造升级、工业废水处理回用技术应用；对重点工业用水户开展水平衡测试，制定节水整改优化方案；加强对高耗水行业的定额管理。加强农业节水。积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。以节水增产为目标对灌区进行技术改造，对流域内灌区实施“两改一提高”，即改革灌区管理体制，改造灌溉设施和技术，提高灌溉水的利用效率。完成祁阳中型灌区建设与节水改造、高效节水灌溉工程。建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。鼓励纺织印染、造纸、化工等高耗水企业废水深度处理回用。推进公共供水管网改造，将永州市城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。对使用年限超过50年的老旧供水管网和混凝土管等落后管材以及漏损严重的管网进行全面改造。

水资源优化调度。加强生态流量保障。落实最严格水资源管理制度，加强流域水资源统一管理和调度。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。实施以重点水源为主脉的水资源网络化配置，至2025年，永州市新增供水能力2亿立方米；城镇供水安全保障能力全面提升，中心城区实现“多水源”的供水布局，9个县级城市建立“一源一备”及以上的应急供水体系；规划湘江河-杨梅湖、大江水库-昌木套河等连通工程。

完善区域再生水循环利用体系。结合《永州市中心城区城市节水专项规划》，在充分分析永州市现状水资源开发程度、用水节水水平及存在问题的基础上，综合永州市经济发展方式的转变，按照污水处理厂设计、建设与出水人工湿地净化、调蓄设施储备等环节有效衔接的思路，提出人工湿地水质净化工程和再生水调蓄设施建设任务，明确污水处理厂优化布局要求，构建“截、蓄、导、用”并举的区域再生水循环利用体系。严格执行国家规定水质标准，实施区域再生水循环利用工程，逐步在湘江上游区域污水处理厂排放口建设人工湿地水质净化等工程设施，对处理达标后的排水纳入区域水资源调配管理体系，用于区域内生态补水、工业生产和市政杂用。

解决枯水期水量水质问题。湘江源头要以保持水土、保护水源地生态农业环境为主，提高涵养水土的能力。采取以生物措施为主、生物措施与工程措施相结合的办法改善生态系统。加大《中华人民共和国水土保持法》的执法力度，防止人为活动造成新的水土流失。对于枯水期水质问题，要全面实行污染物排放总量控制制度，使污水处理设施建设与水环境保护的要求相适应。加强重点流域水量统一调度，加大水利工程建设力度，推动落实《湖南省主要河流控制断面生态流量方案》，重点保障枯水期生态基流，维持河湖基本生态用水需求。

### 4、水生态系统保护与修复

湿地恢复与建设。在九嶷河、潇水河等水体选择保存较为完整的河滨湿地植被带，建设河湖生态缓冲带；对宁远九嶷河国家湿地公园、零陵潇水国家湿地公园、道县两河口县级自然保护区等进行淡水湿地和水生态系统的修复和重建；在堆子头村、两河口村、五一村、白马渡村、葫芦岩村、唐家山村等建设与污水处理厂结合的净化型湿地，有效拦截农业面源治理、修复湿地生态。

河湖生态恢复。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的限期予以恢复。加强滨河（湖）带生态建设，积极推进退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理等生态保护修复工程，在九嶷河、潇水、贤水、蚣坝河、永明河、洑水河等河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。	加强水生态保护修复，对受污染河道的综合整治和生态恢复，结合河道清障、截污、治污、清淤、堤防建设、生态护岸等，逐步提高流域水质。彻底清理河道两岸50米范围内堆放的有毒有害物质和生活垃圾，清除影响防洪航运安全的河道遗留采砂尾堆、水体障碍物及沉淀垃圾，拆除影响水环境质量的违章建筑。完成湘江源头老城区河道清淤。以双牌水库、涔天河水库灌区沟渠塘坝等为重点，加快推进清淤疏浚，建立长效运行和管护体制机制，构建健康水循环体系，提升水体自净能力。加强底泥疏浚、运输、处置全过程管理，防止底泥“二次污染”。

加强水生生物完整性恢复。推进湘江流域水生态监测，开展全市水生生物资源与环境本底调查，准确掌握水生生物资源和栖息地状况。根据水生态状况，投放适合的草食性动物群，种植浮水、挺水、沉水植物，改善水生生态系统。在道县、江华瑶族自治县、江永县、蓝山县、宁远县、双牌县等湘江源区开展水系江河两岸100米范围生态拦截带建设，恢复流域特别是干流水域鱼类产卵洄游通道，并保持受精鱼卵孵化所需的流速和流程，使流域鱼类资源生境明显改善。推进湘江西源上游刺鲃厚唇鱼华鳊水产种质资源保护区和湘江潇水双牌段光倒刺鲃拟尖头鲌国家级水产种质资源保护区全面禁捕，对冷水滩、零陵、祁阳和道县4个长江流域重点水域县市区及保护区以外的天然水域实行暂定为期10年的常年禁捕。建立渔业生态监测体系，常年监测流域渔业生态环境。试点引进入侵物种天敌，对在福寿螺泛滥严重的水体周边搭设鸭棚，在空心莲子草集中区引进空心莲子草叶甲，对抗生物入侵。

（二）加强大气污染防治，改善大气环境质量

### 1、落实扬尘污染精细化管理

持续加强施工扬尘管理。全市施工工地应当按照绿色建筑施工要求，在城市建成区内严格落实工地“六个不开工”（未领取施工许可证不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工）、“七个100%”（建筑工地100%标准化围档、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲洗干净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、湿法作业和现场监管100%到位）。全力抓好建筑、市政、交通、水利、拆迁施工及预拌混凝土搅拌等场所产生的扬尘污染，强化环保设施运行监管，严查擅自停用降尘设施设备行为。为了进一步提升扬尘污染精细化管理水平，实行强化常态化的日常监管执法，加大违规处罚力度。

强化道路扬尘治理。实施对城市建成区道路路面硬化全覆盖，落实建筑工地规范化围挡和场内道路水泥硬化措施。增加国道市区路段、省道市区路段、进城道路、主干道、重点区域、污染时段的洒水清扫频次，落实规常态化洒水清扫措施。

### 2、深化工业污染治理

实施工业炉窑深度治理。推进重点行业污染治理升级改造。建立工业炉窑管理台账，全面核实工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放。

持续推进“散乱污”涉气企业整治，淘汰落后产能。对列入淘汰的涉大气污染物排放散乱污企业，依法依规关停取缔，做到“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备），并进一步清理现场、恢复生态。严格控制全市砖瓦、水泥、锰矿等产能严重过剩行业的新增产能项目，积极化解水泥、砖瓦、锰矿、有色等过剩行业产能，依法淘汰落后产能。

涉VOCs行业综合治理。继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

### 3、强化移动源污染控制

鼓励使用电动、混合动力等清洁能源汽车。加强城市交通管理，优化城市功能和布局规划，推广智能交通管理，缓解城市交通拥堵，大力发展公共交通，倡导和鼓励绿色出行，鼓励使用电动、混合动力等清洁能源汽车。优化公交线网，加大公共交通运力投放，提高中心城区公共交通占机动化出行的比例。

### 4、优化能源结构，加强清洁能源使用

整治锅炉超标排放，促进工业园集中供热。加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在50%以内。推进集中供热和工业余热利用，大幅度提高煤炭集中转化与集中治理，提高电煤占煤炭消费比重，2025 年发电用煤占煤炭消费的比重力争提高到45%以上。

在全市开展集中供热气试点，加强设施的购置和建设、管道铺设等工作。开展集中供热供气工程建设，进一步严格控制排放，对污染物不能稳定达到排放要求的，应对治理设施进行提质改造。改造方式可采用锅炉尾部加装高效除尘（布袋除尘）、脱硫、脱硝装置或更新为燃气锅炉、电锅炉。

### 5、其他面源污染控制

重点控制秸秆燃烧。强化地方各级人民政府秸秆禁烧主体责任，各县市区人民政府、管理区、经开区管委会要发布禁燃公告，全域禁止露天焚烧秸秆。加快秸秆禁烧专项巡查的频率，及时处置露天焚烧秸秆的行为。对露天焚烧秸秆产生烟尘污染、因工作不力造成秸秆焚烧产生严重后果的相关人员，依照有关规定追究责任。加大农机作业推广和补贴力度，建立健全农作物秸秆收储运体系，持续加大对大量消耗农作物秸秆的农业企业扶持力度，建立秸秆综合利用长效机制，全面遏制焚烧秸秆现象。采取秸秆还田和肥料化等手段，通过财政补贴、企业或农民自筹等方式，鼓励企业或农民购置秸秆粉碎还田机等秸秆利用机具，有效提高秸秆还田率。推动秸秆综合利用产业化发展，2025年之前，秸秆综合利用率达到90%以上。

实施餐饮业油烟精细化管理。切实落实大中型餐饮企业、企事业机关食堂、学校食堂等饮食油烟净化措施，做到油烟净化100%。中心城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，中心城区全面禁止燃放烟花爆竹并外延至城区周边乡镇，各县（市）城区全面禁止燃放烟花爆竹，并逐步扩大到人口大镇。加强禁燃工作巡查，严肃查处违法违规行为。

（三）深化土壤污染防治，保障土壤安全利用

### 1、建立土壤信息系统，推进土壤生态环境监管

开展土壤环境调查与风险评估。对市区范围内农业用地开展土壤环境质量状况调查，编制耕地土壤环境质量报告，评估土壤污染对农产品质量安全的影响。强化农用地土壤污染风险管控，持续深入实施涉镉等重金属重点行业企业排查整治行动。持续推进土壤污染状况详查,完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，掌握重点行业企业用地污染地块分布及其环境风险情况。在土壤污染调查的基础上，对永州市土壤环境功能进行区划，筛选建立优先修复污染土壤清单，建立永州市土壤环境和污染土壤数据库。

加强污染源、污染地块的监管。持续加强污染源头管理，提升土壤环境监测、监管能力,实现全市土壤环境监测点位所有县市区全覆盖。动态更新土壤环境重点监管企业名单，落实土壤环境重点监管企业自行监测要求，结果向社会公开。组织对重点监管企业和工业园区周边土壤开展监督性监测，数据及时上传全省土壤环境信息化管理平台。在重金属污染防治重点区域及矿产资源开发利用集中区域设置重金属常规监测点位，全面监测重点区域中重金属污染状况。各县市区根据工作需要，补充设置监测点位，增加铊、锑、锰等特征污染物监测项目，提高监测频次。建立重金属重点防控区域总量控制机制，完善涉重金属产业准入条件，严格控制重金属污染物排放项目的总体规模。

### 2、强化建设用地土壤污染修复和管控

严格建设用地土壤污染风险管控。依法开展土壤污染状况调查和风险评估，严格污染地块再开发利用准入管理。加强重点地区危险化学品生产企业搬迁改造工作中腾退土地污染风险管控和治理修复，加强土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。通过土壤污染项目的治理逐步形成重金属污染综合防治和修复机制，历史遗留污染治理取得初步成效，重点防控区域环境质量有效改善，环境安全得到有效保障。

加大专项资金的投入，依法关闭不能稳定达标排放的涉重金属污染企业，加快老工矿企业污染治理，完成遗留矿渣污染治理和土壤修复工程。根据各重点工矿区土壤受重金属污染程度，因地制宜采取科学、高效、经济的治理对策，针对典型土壤重金属污染，加快研制高效修复剂制备技术以及修复工艺。依照重金属污染源整治清单，对列入整治清单中的污染源逐一制定管控、治理方案并组织实施及销号。以重污染工矿企业、集中污染治理设施周边、重金属污染防治重点区域、集中式饮用水水源地周边、废弃物堆存场地等为重点，开展污染场地土壤综合治理与修复试点示范，确保土地转换用途后的安全利用，避免环境风险和社会纠纷。全面加强因采砂、采石、采矿等历史遗留造成的生态破坏、污染重金属的生态修复。

### 3、推进农用地土壤安全利用

加大优先保护类耕地保护力度，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。大力推广科学施肥及合理用药技术，对工矿企业周边的水稻等敏感作物开展重金属专项检测,积极开展种植业面源氮、磷流失量监测，控制农药面源污染。开展农用耕地污染成因分析，对于涉镉污染的耕地启动试点研究，最大程度保障农用地的安全。因地制宜推行秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥、农膜减量与回收利用等措施，提升耕地质量，确保严格管控类耕地得到安全利用。推广应用品质替代、水肥调控、土壤调理等技术，确保土壤安全利用不断提高。对划定的管控区域采取监管措施，加强土壤污染治理与修复工程监管，严格防止二次污染。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

### 4、加强土壤和重金属项目过程监管，大力推进项目实施进度

加强对土壤和重金属项目实施的监管和调度，对已获资金支持土壤和重金属项目进展情况及中央土壤污染防治专项资金执行情况，每半月进行一次调度，强化项目的过程监管，适时进行现场督导检查，确保项目的质量按照环保要求进行。

### 5、地下水污染防控

逐步开展土壤污染对地下水环境影响的风险评估。结合永州土壤污染状况调查工作成果，加强地下水水源补给区污染土壤环境质量监测。开展地下水型饮用水水源保护区及补给区地下水环境状况调查，对已划定的地下水型饮用水水源保护区实施规范化建设，建立和完善地下水型饮用水水源补给区内优先管控污染源清单。开展“一企一库”“两场两区”（即化学品生产企业、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场、工业集聚区、矿山开采区）地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险。

加强影响地下水环境安全的污染场地综合整治工作。开发利用污染企业场地和其他可能污染地下水的场地，要明确修复及治理的责任主体和技术要求，按照“谁污染、谁治理”的原则，被污染的土壤或地下水，由造成污染的单位和个人负责修复和治理。推进地下水污染风险管控，开展化工园区、涉重产业园等工业集聚区地下水环境状况调查评估及修复试点。

严格控制污水灌溉对地下水造成污染。科学分析灌区水文地质条件等因素，客观评价污水灌溉的适用性。避免在土壤渗透性强、地下水位高、含水层露头区进行污水灌溉，防止灌溉引水量过大，杜绝污水漫灌和倒灌引起深层渗漏污染地下水。污水灌溉的水质要达到灌溉用水水质标准。定期开展污灌区地下水监测，健全污水灌溉管理体系。

（四）加强农村环保，助力乡村振兴

### 1、全面整治农村生活污染

完善农村污水治理。因地制宜选择污水处理模式，积极探索高效节能且易推广的生态化、资源化的处理技术，加快城镇污水管网和处理能力向周边延伸覆盖，力争实现全市农村生活污水治理全域覆盖。加大农村卫生厕所改（新）建力度，重点推进江河塘库沿岸和饮用水源地、湿地、风景区、生态敏感区的村庄无害化厕所建设和改造。分梯次推进污水治理，优先治理饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸村镇及移民新村、人口相对集中的村庄。至2025年，农村生活污水治理设施(包括资源化利用)覆盖的农村不低于80%；污水处理设施排水达标率不低于75%；全市农村生活污水治理率达到40%以上。

强化农村黑臭水体治理。全市组织开展农村黑臭水体情况调查摸底，统筹推进农村黑臭水体治理工作，因地制宜制定黑臭水体修复方案，鼓励通过生态湿地、栽植水生植物等生态净化方式，消除农村黑臭水体；通过推进退耕还林还草还湿、退田还河还湖和水源涵养林建设，采用生态净化手段，促进农村水生态系统健康良性发展。推进水体水系连通，增强渠道、河道、池塘等水体流动性及自净能力。

建立垃圾处理体系。建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，对农村生活垃圾实施可回收物、有害垃圾、易腐垃圾、其他垃圾“四分类”处理。推广“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理模式，鼓励实行城乡垃圾处理一体化。到2025年，农村生活垃圾收集处置体系实现乡镇全覆盖，生活垃圾定点存放清运率100%，垃圾分类减量85%以上，集镇生活垃圾无害化处置率达90%。

### 2、加强治理农村农业污染

强化畜禽污染治理。开展畜禽（水产）养殖污染防治，严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合，加大对畜禽养殖场粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖处理设施建设。新建一批规模化畜禽养殖场粪污治理示范工程和以畜禽粪便为原料的商品肥料生产企业。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。

严控农村种植污染。全面禁止使用剧毒、高残留性农药，大力提倡使用绿肥、有机肥代替化肥，提倡科学施肥、科学用药，推广采用生物农药和生物防治技术。推进农用地膜废弃物、化肥与农药包装、灌溉器材、农机具等废旧农用物资回收利用，在各乡镇地区持续推进回收处置试点，设置中心归集点，建立村级回收点。积极探索高效节能且易推广的生态化、资源化的处理技术和模式。争取到2025年全市农用废弃物回收率达85%以上。

强化秸秆禁烧控制。合理处置农田小麦、油菜、水稻、玉米、棉花、甘蔗、黄豆、芝麻、薯类及其他农作物收获籽实后的剩余物质。开展全方位宣传引导，引导群众改变露天焚烧陋习，加强监管执法，确保形成不敢烧、不能烧、不想烧的新风尚。支持秸秆回收利用，鼓励研发秸秆综合利用新技术，广泛开展机械化秸秆粉碎还田、秸秆饲料开发、秸秆气化、秸秆微生物高温快速沤肥和秸秆工业原料开发等多种形式的综合利用。

（五）噪声污染防治

加强交通噪声污染控制。对噪声超标的路段两侧增设绿化隔离带和消音降噪装置；改建、扩建城市道路时须采用降噪路面、禁鸣、限速等措施，做好主动降噪；在规划阶段应明确噪声敏感建筑物与地面交通设施之间间隔一定的距离；城市道路、公路应合理规划线路，选择合理的建设形式，避开噪声敏感建筑物；根据环境保护目标和声环境质量的要求，逐步完善城区交通干线禁鸣范围，加强交通噪声污染控制执法。

加强建筑施工噪声和工业噪声污染控制。合理安排施工时间，加强施工现场监督管理和执法工作，加快噪声自动监测系统建设；加强工业噪声污染防治控制，建立噪声污染源申报登记管理制度，确保厂界噪声达标率100%。

推进社会生活噪声污染控制。加强居民生活、商业网点、娱乐场所等主要噪声源的监督管理，重点清理群众投诉较多的夜宵摊、音乐茶座噪声污染，有效减少噪声投诉，提高夜间噪声达标率。加强对重要时段和敏感区域的噪声控制；采用声环境网格化管理的手段，推进噪声治理工程；在高层居住区建设中选择应对噪声性能强的户型设计，注重建筑的布局形态，合理设置隔音降噪优化措施。

五、强化自然生态监管，筑牢生态安全屏障

（一）提升生态系统功能和稳定性

构建生态安全格局。依据永州市的地形地貌及生态基础，基于永州市的生态红线，构建“一廊三带多单元”的生态安全格局，形成牢固安全的生态屏障：一廊，指以湘江流域、潇水为主轴的河流江岸型生态走廊。应合理利用和保护湘水、潇水岸线资源，完善沿岸防护林建设，保护岸边湿地，构建永州市第一道生态安全防护带。三带，指以东安舜皇山为代表的越城岭-四明山系余脉、以都庞岭为代表的都庞岭-阳明山系余脉、以九嶷山为代表的萌渚岭-九疑山系余脉，是区域内重要的生态走廊和生态屏障，对保障跨区域的生态连通性有重要作用，应加强对山脉整体及周边环境的保护，维护廊道内植被及生物多样性。多单元，指以国家森林公园、湿地公园、自然保护地、饮用水源保护地等为重点生态管控单元，是格局斑块的重要组成部分，要对其加强保护与监管工作。

建设生态廊道体系。全市的生态廊道建设以河流水系和道路交通为主，推进潇湘两水、高速公路、国省干线生态廊道建设，形成主、次、三级生态廊道纵横交错的格局，与生态安全格局共同组成永州市整体生态网络。争取到2025年，每个县区打造一条高标准生态廊道示范线。主生态廊道：主要分布在潇湘两水及高速公路G72、G55、G76、S81两岸，以沟通永州市重要生态功能区和绿色斑块为目标，廊道宽度不低于100米。次级生态廊道：沿国省干线G207、G234、G322、G356、G357等公路两岸建设次级生态廊道和生态缓冲带。以景观建设、环境改善及沟通城市和大自然为目标，选取10公里长的河段开展河湖生态缓冲带修复试点，开展固堤护岸，拦截面源污染，宽度不低于50米。三级生态廊道：以永州市其他主要道路和河流为依托建设第三级生态廊道，宽度不低于15米。市政公用设施周边按相应要求控制防护绿带。全面疏浚河流水系，完善农村地区路网骨架，加强河流和道路两侧绿化建设。

推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系。完善自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地建设，建立健全自然保护监管机制和标准规范，不断提升监管的法治化、制度化、规范化水平。加强生态保护红线监督管理，组织开展“绿盾”自然保护地强化监督，开展重点问题核查，推动自然保护地突出生态环境问题整改销号。推行森林河流湖泊休养生息，健全耕地休耕轮作制度。

加快重点区域矿山生态修复。根据矿山当前存在的主要问题，“一矿一策”确定主要修复任务。首先，严把审核关，强化源头流域矿山的环评审批，探索现有源头矿山规范化有序退出机制。严格禁止在自然保护区内进行开矿、开垦、挖沙、采石等活动。其次，开展矿山开采项目专项整治，清理源头流域内矿山勘查、开采等活动。按照“宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、突出重点、先易后难、注重实效”的基本原则，持续推进尾矿库生态治理修复，抓好长江经济带废弃露天矿山生态修复项目后期管理与养护。同时，进一步探索开发式治理，鼓励社会资金投入建设矿山公园、发展矿业旅游，探索矿山环境治理与土地开发、旅游、养老、养殖、种植等产业融合发展的新模式，因地制宜开展矿山景点开发、生态休闲农庄、惠民主题公园、立体种植（养殖）基地、大型漂浮光伏电厂等项目，及时总结推广经验，发挥典型示范带动作用，形成可复制可推广的治理新模式。

（二）加强生物多样性保护

加强生物多样性保护。积极开展区域生物物种资源调查、建档和研究，建立生物资源数据库和基因库，加强珍稀动植物及其栖息地生境的保护和管理，突出抓好珍稀物种的编目。完善绿地植物物种编目，对2930株古树名木全部挂牌进行保护，对遗漏调查的古树名木进行补充调查，制定保护措施，对重要濒危、衰弱古树名木抢救复壮，建设古树名木主题公园20个，严格保护古树名木及其自然环境。重视农村生物安全和农村生物多样性保护工作。针对重点物种，逐步完善生物多性保护网络。开展水生生物完整性恢复工作,增殖天然水域水产种质资源，在湘江等相关水域恢复鳑鲏等土著鱼类。到2025年规划末期，所有国家重点保护野生动物、80%以上省重点保护野生动物、90%以上野生植物得到有效保护，所有古树名木得到有效保护。

（三）强化自然生态监督管理

建立较为完善的生态环境分区管控体系，持续改善水、大气、土壤环境质量，进一步提升生物多样性保护水平，显著提升生态环境治理能力。

严守生态保护红线。根据“三线一单”划定结果严守生态保护红线，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

实行定期评估与动态更新。每5年组织开展全市“三线一单”实施情况评估，充分听取县市区人民政府的更新调整意见，依据评估情况编制“三线一单”更新调整方案，按规定报批发布。5年内因国家与地方重大发展战略实施、生态保护红线、自然保护地和生态环境质量目标等调整，“三线一单”成果要按程序开展动态更新，更新内容涉及省级方案调整的，由市人民政府向省生态环境厅提出申请。省生态环境厅对市人民政府上报的更新方案组织审定后，由市生态环境局根据审定意见组织进行调整更新。

（四）开展生态系统保护与修复成效监测评估

开展多层次生态质量状况监测评估。开展全市、重点流域区域、生态保护红线、自然保护地和县域重点生态功能区五个尺度的生态质量监测评价，全面掌握全市和重点区域生态状况变化及趋势。每年完成一次生态保护红线、县域重点生态功能区、生态文明示范创建区遥感监测评估，每半年完成一次各类自然保护地遥感监测评估，每五年开展一次全市生态质量调查评估。

开展重要生态保护修复工程实施成效评估。定期组织开展生态保护修复工程实施成效评估，工程实施主体在实施修复全过程中，开展生态质量、环境质量变化情况监测。探索开展自然资源开发利用活动生态影响监测评估，为生态监管与执法提供支撑。

加强监测评估成果综合应用。将生态保护红线、自然保护地和县域重点生态功能区生态质量监测结果作为测算生态保护补偿、重点生态功能区转移支付、优化生态保护修复治理专项资金配置的重要依据。将生态状况遥感调查评估结果纳入生态文明绩效考核。

（五）突出生态创建示范引领

持续推进生态文明示范创建，进一步提高示范创建规范化和制度化水平，加强生态文明建设试点示范工作的动态监管、监督检查和评估工作。推进国家生态文明建设示范区（县）、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和国家环保模范城市等创建工作。建立健全正向有效的激励机制，加大对绩效考核、奖励资金、项目支持等方面的制度和政策研究，形成统一固定长效的示范引领机制。

# 六、加强固体废物污染防治，防范生态环境风险

（一）建设“无废城市”

### 1、推进生活垃圾分类和减量

全面推行垃圾分类回收，提高生活垃圾分类水平。因地制宜选择生活垃圾利用方式，建立和完善覆盖市镇的垃圾收集、转运、处理体系。落实以零陵区的朝阳街道和冷水滩区的梧桐街道为第一批试点街道，按照“能卖拿去卖、有害单独投、厨余分类放、其他全兜底”的原则，进行分类投放。根据生活垃圾产生的种类和地点，合理布设生活垃圾分类收集设施。推广“车载桶装”、密闭直运等高效的垃圾分类运输系统，试点成熟后全市推广，2025年中心城区应基本建成垃圾分类处理系统。对于农村垃圾分类，配备户分类垃圾桶、垃圾屋、压缩式垃圾收集车、农村垃圾收集车、人力保洁车、压缩式垃圾中转站等处置设施。在农村建设并有效使用垃圾池等基础设施,根据当地需求制定和调整具体的生活垃圾分类目录和分类标准，并指导个人和单位准确完成垃圾分类投放。全面推广并形成“户分类减量、村收集利用、镇少量中转、县处理处置”等符合农村实情、具有永州特色的农村垃圾收集处理体系。

实现城乡生活垃圾处置全覆盖施。对于城区生活垃圾的处置，完善生活垃圾无害化处理配套设施，2025年城镇生活垃圾无害化处置率达到100%。对于农村生活垃圾的处置，至2025年，新建一批垃圾分类收集转运站、厨余垃圾处理站，购置垃圾分类收集处理设施，完善垃圾收运体系。开展城市剩余污泥减量化研究和示范，加快推进永州市污泥集中处置和综合利用，实施污泥从产生到最终处置的全过程监管。

### 2、强化工业固体废物污染控制

工业固体废物的“减量化、资源化、无害化”。按照“合理规划、安全处置”原则，各区县统筹规划建设一般工业固体废物集中处置设施。规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。加快永州经济技术开发区一般固废处置中心的建设，规范零陵工业园锰渣库的建设和管理。江永工业集中区等固废产量较大的园区，应建立合理的园区产业链结构，保证园区产生的固废能及时消纳，提高园区循环经济水平。规范固体废物的堆存，高炉水淬渣等作为下游企业的生产原料，实现资源综合利用，尽可能减少固体废物排放。

加强重点行业管理，开展重点地区污染整治。加强推进历史遗留重金属渣污染治理，全面摸清遗留涉重金属固体废物堆存点、重金属污染场地、河道底泥重金属污染情况，统筹安排治理资金和项目，优先实施环境风险较大的污染场地、河道底泥污染治理。严格预防和控制锰矿选矿、阳极泥利用、锰渣堆放、铬渣堆放以及资源化利用过程中产生二次污染。推动历史遗留危险废物利用处置以历史遗留含砷废渣以及位于环境敏感区域的其他历史遗留危险废物为重点，研究制定综合整治方案和开展工程示范。

3、推进建筑垃圾减量和资源化利用

强化建筑垃圾源头减量。落实《湖南省建筑垃圾源头减量实施方案》，实施绿色设计，设计单位应在工程设计中贯彻建筑垃圾减量化理念和要求，在规划设计、建筑材料、装饰装修部品部件选择中予以落实。推广绿色施工，提高临时设施和周转材料的重复利用率，推行临时设施和永久性设施的结合利用。支持绿色发展，引导新型建造方式，实现现场源头分类，推行渣土科学回填，加强废弃材料再利用。将建筑垃圾源头减量、运输和处置利用费用纳入工程预算。强化监督管理，建立工程建设项目建筑垃圾源头减量激励机制。2025年底，建筑垃圾源头减量工作机制进一步完善，实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不含工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾（不含工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨。

推进建筑垃圾资源化利用。建立健全建筑垃圾渣土和污染土壤的资源化利用和消纳体系，根据永州市建筑垃圾产生量，按照资源就近利用原则，合理安排建筑垃圾资源化利用企业的布局、用地和规模，科学编制建筑垃圾资源化利用发展规划。加强建筑垃圾的规范化管理，鼓励符合国家标准要求的建筑垃圾再生产品优先应用于城市建设中。推广应用建筑垃圾再生产品。推动企业产品结构优化升级，拓展建筑垃圾再生产品的应用领域。积极推动建筑垃圾精细化分类分质利用，规范源头分类、分类堆放、分类清运和分类处置。加快推进中心城区建筑垃圾资源化利用项目建设，开展零陵区建筑垃圾管理和资源化利用示范项目，推进永州市零陵区、祁阳市、道县、东安县建筑垃圾资源化处置基地建设。

4、持续深化农业废弃物资源化利用

加强农业废弃物分类收集体系建设。建设完善“政府主导、主体归集、市场运行”相结合的农业废弃物收集体系，持续完善病死猪无害化处理和废旧农膜、化肥农药包装废弃物回收制度。以高效利用、就近就便为原则，着力提升畜禽粪污、秸秆等农业废弃物资源化利用水平，加强畜禽粪污处理设施长效运维。建立多途径的秸秆利用模式，合理规划布局秸秆综合利用企业和农业园区秸秆循环利用场，着力提升秸秆离田多元化利用水平，持续提高秸秆综合利用率。

（二）落实塑料污染治理

禁止生产、销售部分塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料生产塑料制品。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签;禁止生产含塑料微珠的日化用品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化用品。禁止审批上述禁限范围内的塑料制品项目。

禁止、限制使用不可降解塑料袋和一次性塑料制品。到2022年底，全市中心城区建成区及县城的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2025年底，全市范围内的集贸市场禁止使用不可降解塑料购物袋。鼓励城乡结合部、乡镇和农村集市等场所停止使用不可降解塑料袋。

推广应用替代产品。提倡消费者使用环保布袋、纸袋、菜篮等非塑制品和可降解购物袋。鼓励设置自助式、智慧化投放装置，通过扫码自助领袋等方式推广使用可降解购物袋或生鲜产品包装膜(袋）方便群众生活。建立集贸市场购物袋集中购销制。在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的绿色替代产品。

培育新业态新模式。强化企业绿色管理责任，推行绿色供应链，落实生产者责任延伸制度，鼓励塑料制品生产企业与流通商家、消费终端合作，采用“以旧换新”、“销一收一”等模式，减少废弃量。支持电商、外卖等平台强化入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，逐步将一次性塑料制品减量替代情况作为平台入驻的审核条件，并向社会发布执行情况。

（三）加强危险化学品风险防控

加强企业安全标准化建设。企业要加强安全基础工作，对源头管理进行强化。企业要针对安全基础工作较为薄弱的环节，投入人力物力做好防控，避免出现严重的违规现象。此外，企业应该强化安全生产主体意识、建立安全生产的长效机制，并确保各级安监部门履行其职能，避免安全事故的产生。

明确管理标准化任务，加强工作实效。企业要对安全生产条件改进和完善，根据生产工艺和危险化学品的危险性，以及相关标准和规定，对主要设备设施、安全设施和重大危险源等进行监控，增强企业对事故预防的能力。此外，企业应当要积极完善全员安全生产责任，并保证其严格落实。企业要建立起一岗一责的安全生产责任制，岗位要与责任制内容匹配。规范的风险管理和隐患排查工作机制也要建立起来，要选择有效方法进行风险辨识和评价，并根据结果来削减风险，起到良好的风险控制效果，避免安全事故的发生。

（四）加强危废及医疗废物管控

严格落实危险废物转移监督，加强新型污染物防控。不定期对涉危废单位的危险废物转移情况进行核查，督促企业规范建立危险废物管理台账，采取有效措施防止危险废物超期贮存情况发生。对废弃电池等新型污染源实施生产者责任延伸制度，鼓励园区、企业建设无害化处理设施，严厉打击超期贮存、非法转移、处置危险废弃物的违法犯罪行为。

推行清洁生产，减少危险废物产生量，提高综合利用率。规范危险废物处理措施，强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置与回收利用。各大工业园区产生的危险固废交由具有相关危险废物处置资格的单位处置。

加强医废监督，防止流失倒卖。规范医疗卫生机构医疗废物内容收集和贮存，完善医疗废物收集运输体系，定期评估医疗废物集中处置设施运行性能及污染防治措施执行情况，及时升级和整改不能稳定达标排放的处置设施，加强收集体系建设，实现辖区内医疗废物统一收集、统一处置，实行委托处理的办法。2025年底，医疗废物无害化处理率保持100%。

（五）强化环境风险预警防范与应急

1、湘江源头风险管控

突发性风险防控。推进重点防控行业合理布局。重点防控行业危险化学品生产、使用、储存企业布局应纳入区域发展规划、土地利用总体规划和城乡规划中统筹安排，合理布局产业园区和建设项目。在环境敏感区域内划定特征污染物类重点防控化学品限排区域，一律不得新建、扩建危险化学品生产、使用、储存项目，逐步搬迁已有企业。在划定的工业园区（或集中区）环境和安全防护距离内，禁止规划建设集中的居民生活区、医院、文教区等，已有居住区的，应控制居住人口数量，逐步有计划搬离。对位于城市和人口密集地区、达不到安全防护距离要求或环境风险隐患突出的企业，应依法采取停产、停业、搬迁等措施，尽快消除环境隐患。新建化工企业必须全部进入工业园区。

提升应急处置能力。制定切实可行的危险化学品和尾矿库环境风险防范措施和突发环境事件应急预案，加强各级应急预案建设和管理。企业应定期开展环境应急培训，加大应急预案演练频次和力度，提高预案的操作性和有效性。建设区域环境应急联防联控体系，建立紧密协同、快速反应的工作机制。建立区域尾矿库和危险化学品突发环境事件应急管理信息系统，将重大环境风险源、应急预案、物资储备、人员调度等信息纳入应急系统。加强危险化学品突发环境事件应急处置救援队伍建设，对重大环境风险源建立综合性防控工程设施。

累积性风险防控。开展河流底泥重金属污染及潜在风险评价，分流域和河段对治理难度及治理风险进行分级研究，并提出相应风险防控措施，对治理风险较小确需治理的河段底泥，进行风险评估后，明确疏挖范围、疏挖深度、尾水处理方法和底泥安全处理处置方案，开展工程示范，实现污染底泥的无害化、减量化，逐步消除底泥安全隐患。对治理风险较大的河段特别是干流底泥，暂缓实施工程治理，重点加强环境风险监控，开展底泥治理研究攻关。

2、加强环境风险预警防控

加强涉危涉重企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复，建设水源地水质在线生物预警系统，建设水环境风险预警平台。

3、提升环境应急处置和基础保障水平

实施企业环境应急预案电子化备案，实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖，2022年底前完成县级及以上政府突发环境事件应急预案修编，推动湘江流域突发水环境事件专项预案编制。健全多层级、网络化环境应急物资储备体系，建设省级环境应急物资储备库，加强跨流域等区域物资储备，建立环境应急物资信息管理系统，建设省级环境应急实训基地。完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，在全市设立若干区域性应急监测分中心，提升跨市州应急监测支援效能。探索建立环境应急专员制度和环境应急专项资金制度。

# 七、创新生态制度，提升治理水平

生态环境保护是一个系统性工程，为了打赢环境保护的人民战争，“十四五”期间应结合永州市实际情况认真贯彻落实党的十九大部署以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理七大体系，健全从源头严防、过程严管、后果严惩到损害赔偿，全链条的生态环境管理制度。

（一）健全领导责任体系

落实党政部门责任。严格落实党政同责、一岗双责和失职追责等生态环境治理制度。健全部门协作，组织落实省级党委和政府对本地部署的目标任务、政策措施和资金投入。坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保，落实相关部门责任。贯彻落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》、《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》。严格落实党政领导干部自然资源资产离任审计和生态环境损害责任终身追究制度。以领导干部任期内辖区森林、土地和水等自然资源资产变化状况为基础，根据评价指标体系进行客观评价，并将审计评价结果作为领导干部考核、任免、奖惩的重要依据。对违背科学发展要求、造成生态环境和资源严重破坏的，责任人无论是否已调离、提拔或者退休，都必须严格追责。将造成或可能造成生态环境损害的责任，与未完成生态环境和资源保护任务的责任一并列为生态环境损害责任类型。落实生态环境损害分级制度，实现精准追责。

科学评价考核。着眼于永州生态环境质量现状改善，合理设定约束性和预期性目标，纳入国民经济和社会发展规划、国土空间规划和相关专项规划。将主要污染物总量、能耗总量和强度、碳排放强度、森林覆盖率等纳入约束性指标管理，对相关专项考核进行精简整合，将生态环境保护和治理融入经济社会发展全过程，完善以改善生态环境质量为目标推动高质量发展综合评价考核体系，考核结果作为各级领导班子和领导干部综合评价考核、奖惩任免的重要依据。

（二）健全企业责任体系

提升企业治污水平。严格落实企业主体责任，依法实行排污许可制度。推进企业使用全国排污许可证管理信息平台，实现“互联网申请、政务外网审核、互联网公开”，形成从排污许可、监测、监管到许可符合性评价的闭环管理，创新固定污染源“一证式”监管模式。落实企业减排主体责任，严格执行污染源自行监测和信息公开制度。推动企业环境污染源实时监控，落实排污在线监控安装计划。

推进生产服务绿色化。从源头防治污染，优化原料投入，依法依规淘汰落后生产工艺技术。积极践行绿色生产方式，大力开展技术创新，引导企业在生产过程中使用无毒无害、低毒低害和环境友好型原料，加大清洁生产推行力度。建立“环保指导和帮扶”制度，送技术、送方案、送政策到企业，促进企业绿色发展。

公开环境治理信息。健全企业事业单位环境信息公开制度，完善本行政区域环境信息公开的规章制度、工作规则，详细编制环境信息公开指南、环境信息公开目录，方便当事人查询。完善企业环境信息公开监督机制，明确规定重点排污单位应通过政府、企业网站、媒体公开、定期披露报告等途径依法公开基础信息、污染物排污信息、防治污染设施建设和运行情况等环境信息。积极使用全国排污许可证管理信息平台-公开端。

（三）健全全民行动体系

强化社会监督。完善公众监督和举报反馈机制，充分发挥“12345”市民服务热线、“12369”环保举报热线作用，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、环保监督和权益保障渠道。完善生态环境保护领域民事、行政公益诉讼制度，健全生态环境损害赔偿与公益诉讼衔接制度，引导具备资格的环保组织依法开展环境公益诉讼，健全举报、听证、舆论监督等公众参与机制，建立永州市生态环境违法行为有奖举报制度，扩大公众参与监督渠道，构建全民参与的社会行动体系。

积极发挥各类社会团体作用。工会、共青团、妇联等群团组织要积极动员广大职工、青年、妇女参与环境治理。大力发挥环保志愿者作用。引导和支持高校大学生环保社团走出学校，积极参与环保宣传、社会实践活动，创建环保青年生力军。搭建环保社会组织能力培训和交流平台，提高环保志愿服务能力，支持环保社会组织在宣传教育、公益诉讼、环保听证等领域发挥积极作用。鼓励相关基金会和企业依法开展或捐赠环保公益活动。

提高公民环保素养。把环境保护和生态文明教育纳入国民教育体系和党政领导干部培训体系，组织编写生态环境保护读本，通过举办专题班、开展线上培训等形式，提高各级领导干部环境保护素养，推进环境保护宣传教育进学校、进家庭、进社区、进工厂、进机关。加大生态环境公益广告宣传推送力度，研发推广环境文化产品，增强广大群众环保意识。依托全市社会科普资源，结合科技节、自然保护周、世界环境日、世界地球日等重要纪念日积极策划开展各种主题宣传教育活动和环保科普活动。

（四）健全环境治理市场体系

构建规范开放的市场。对涉及环保市场准入、经营行为规范的法规、规章和规定进行全面梳理，废止妨碍形成统一环保市场和公平竞争的规定和做法。深入推进“放管服”改革，打破生态环境公共资源交易领域地区、行业壁垒，对各类所有制企业一视同仁，平等对待，规范市场秩序，减少恶性竞争，防止恶意低价中标，形成公开透明、规范有序的环境治理市场环境。

创新环境治理模式。探索建立限期第三方治理机制，对排放污染物超过规定标准或总量控制要求、存在严重环境污染隐患且拒不自行治理的违法排污企业，实施强制委托第三方治理。严格落实“谁污染、谁付费”政策导向，实施“污染者付费+第三方治理”新模式。将环境污染第三方治理作为生产性服务业、节能环保产业、战略性新兴产业的重要组成部分，研究制定相关产业扶持政策。加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的固体废物处理收费机制。

（五）健全环境信用体系

加强政务诚信建设。健全环境治理政务失信记录，建立政府信用数据库，将地方各级政府和公职人员在环境保护工作中因违法违规、失信违约被司法判决、行政处罚、纪律处分、问责处理等信息纳入政务失信记录，并归集至相关信用信息共享平台，依托“信用中国(湖南)”网站等依法依规逐步公开。落实公务员录用社会信用记录查询工作。

实施企业环境信用评价制度。根据《湖南省企事业单位环保信用评价管理办法》推行企事业单位环保信用评价工作，坚持“舆论监督与行政监管相结合”、“定期发布与动态修复相结合”的原则，以环保信用分值将企事业单位环保信用评价划分为五个不同等级和相应的鼓励、警示和惩戒措施。建立健全多部门企业环境信用信息共享和联合惩戒机制，将企事业单位年度环保信用评价结果共享给信用管理主管部门及相关职能部门开展联合惩戒，推动企事业单位环保信用评价结果在行政许可、行政检查、政府采购、项目投标、资质评定和表扬奖励等方面的应用。

（六）健全法律法规政策体系

完善地方性法规和标准。结合永州市的地理区位特点和环境现状，从永州市湘江段源头水为出发点，制定《永州市湘江段源头水保护条例》等相关规定。推动在畜禽养殖污染防治、土地污染防治、秸秆综合利用等领域的立法。推动生态环境保护规划、环境保护标准与产业政策的配套衔接。

加强财税支持。建立健全常态化、稳定的环境治理财政资金投入机制。制定出台有利于推进产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化的相关政策。将税务手段与“谁污染、谁付费”的政策导向相结合，促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用率。贯彻落实好现行促进环境保护和污染防治的税收优惠政策。

完善环境投融资政策扶持。建立生态文明建设示范创建激励机制，完善湘江流域生态补偿制度。推动环境污染责任保险发展，在环境高风险领域研究建立环境污染强制责任保险制度。完善环境权益交易市场。积极推行绿色信贷金融政策，探索建立财政贴息等绿色信贷扶持机制，加强绿色项目储备，建立绿色项目库，重点支持节能与清洁能源、污染防治、资源节约与循环利用、生态保护和适应气候变化等领域。完善污水垃圾处理收费和差别化电价政策。

（七）加强生态环境治理能力建设

强化系统党建引领。始终把党的政治建设摆在首位，以党建为引领抓班子、带队伍、促工作。坚定不移推进全面从严治党，坚持严的总基调，持之以恒正风肃纪。加强党的理论学习，强化思想理论武装，坚持党建引领，全面加强队伍建设。加强班子建设，坚持政治标准，选优配强县区分局领导班子。坚持领导率先垂范、示范引领，严守党的纪律和规矩，强化党员监督和管理。严格执行重大事项请示报告制度和党风廉政建设分级负责制度，坚持全面从严治党要求，强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义问题。贯彻落实新时代党的组织路线，全面加强系统干部队伍建设和干部队伍作风建设，加大年轻干部培养锻炼力度，提升队伍素质。

加强生态环境保护管理体制建设。全面落实河长制、林长制、断面长制等生态环境保护管理体制，实施山水林田湖草沙综合治理。全面落实河长制，推进湘江永州段治岸治污治渔和长江流域“十年禁渔”，编制落实“一河一策”，加强河湖管理保护，完善河湖管护标准体系和监督考核机制，形成河岸生态保护、饮用水水源地保护、地下水警戒保护三条蓝线管理制度。全面推行“林长制”，严守生态保护红线，深化重点流域、自然保护地等区域的森林资源保护，深入实施退耕还林还草，全面停止天然林商业性采伐，完善森林生态效益补偿制度。探索建立国控省控断面“断面长制”，“由点及面”统筹各方力量改善断面水环境质量。

加强生态环境监测能力建设。统一规划、整合优化环境质量监测点位，构建以自动监测为主，多手段、多元数据融合分析的生态环境监测体系。组建地表水、饮用水水源地、地下水为一体，人工监测与自动监测相结合的水环境质量监测网络，加强水质自动监测站能力建设，基本实现对全市重点流域干流及主要支流和市县饮用水的全覆盖；完善环境空气质量自动监测系统，有序扩大环境空气质量监测网络范围，国控点位5个，省控点位增至12个，2021年建成大气颗粒物组分监测站1个，中心城区建成空气环境网格化微型站42套，对全市重点区域监测微站全监控。重点加强PM2.5监测能力建设，开展区域特征污染因子监测，加强空气质量预报预警能力建设；协调推进土壤监测网络建设，配备完善土壤重金属、有机物监测设备和土壤污染快速检测设备。加快南北两个中心监测站建设，加强县区监测站基础能力建设，尽快形成基本监测能力，为生态环境执法、应急管理提供支撑。大力推进重点污染源排放的自动智能监测，将具有要素特色的污染源监测与环境质量监测相互融合。推进县区机动车尾气遥感监测，订购机动车尾气固定遥感监测设备，强化对高排放汽车的管控。加强对森林、湿地、水生生物资源等生态系统的监测，完善外来物种监测预警管理机制，强化外来物种引入管理。

推进生态环境执法效能现代化建设。贯彻落实《湖南省加强生态环境综合行政执法指导意见》和《湖南省生态环境执法责任制度》。提升环境执法效能，健全部门协调联动机制，积极与行业管理部门共同研究明确职责分工，建立生态环境问题信息共享机制，形成边界清晰的执法职责体系。推进执法机构标准化，力争2021年底前市县两级生态环境执法队伍要实现统一着装，2022年底前按照《生态环境保护综合行政法装备标准化建设指导标准(2020年版)》要求配齐执法车辆、个人移动执法设备、现场执法辅助设备、通讯和办公设备、信息化设备等5大类标准化配置。壮大执法队伍，提升执法人员素质。严格考录制度，实施“凡进必考”，大力提高法律、生态环境等相关专业招录比例，提高大学本科及以上学历人员比例，新进执法人员必须达到大专及以上学历，到2025年执法人员具有大专以上学历的应达到80%以上，取得法律或生态环境相关专业学位的应达到45%以上。市生态环境保护综合行政执法支队至少应配备1名取得国家统一法律职业资格的执法人员。加大业务培训力度。通过参加岗位培训、网上培训、实战演练、联合培训等形式，全面提高业务能力。开展生态环境日常执法、专项执法行动和监督执法行动，以战代训、现场实践教学，提高业务培训的针对性和实用性。优化执法大练兵工作。坚持“全年、全员、全过程”，将执法大练兵制度化，专题化、实战化，完善练兵方式和内容，总结推广先进经验和练兵模式。强化现代知手段的应用。大力拓展无人机、无人船、走航车等非现场监管的手段及应用，将其作为日常执法检查的重要方式。加快执法大数据整合。依托全国统一的执法监管平台，构建“横向互联、纵向互通”的大数据研判体系，加强智能监管大数据研判能力。

推进生态环境保护信息化建设。推动永州市电力数据、环保设施监控、生态环境移动执法和督办等多数据平台整合建设，实现电力数据“云端查”，治污设备“线上盯”，环境执法“及时管”。实施深化“放管服”改革行动，强化事中事后监管，全面落实“双随机、一公开”“互联网+监管”制度，全面推行“一件事一次办”，推进生态环境重点领域政府服务标准化、规范化、便利化，深化政务公开。建设“天地车人”机动车管理系统，联通I/M站数据、机动车尾气固定遥感监测数据、机动车尾气移动遥感监测数据、黑烟执法监测系统、路检路查系统、大型运输企业等数据实现机动车闭环管理。

加强生态环保铁军建设。巩固深化生态环境垂直管理制度改革成效，全面加强生态环境系统干部队伍建设。加强人才培养和干部队伍政治、思想、组织、作风和纪律建设，提高政治素养和业务本领。优化队伍结构，推进干部交流，建立健全生态环境系统内部轮岗交流和横向交流机制。补强基层专业技术力量，持续开展监测、执法大比武大练兵。建立人员入职培训、在职轮训、晋职精训与继续教育全过程培养培训体系。健全干部在职自学、日常学习等制度，大力实施“干部专业化能力提升计划”。以支部“五化”建设为抓手，推动党建与业务工作深度融合，增强队伍系统意识、规矩意识，营造风起气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“严肃认真、求真务实，敢于担当、廉洁高效”的环保铁军。

# 八、重点建设项目

（一）重点项目

结合永州市环境保护和生态文明建设工作实际情况，为落实《永州市“十四五”生态环境保护规划》中各项目标和任务，“十四五”时期，建立《永州市“十四五”生态环境保护重点项目储备库》，共申报市级生态环境保护项目375项，总投资642.252亿元。主要项目包括水环境综合整治、大气环境治理、土壤管控与修复、农业农村污染防治、生态环境保护修复、资源循环利用、生态环境监管等七类，强化蓝天、碧水、净土项目建设，抓住湘江源头生态优先的发展战略，全面谋划“十四五”生态环境重大项目（详见附表2）。

### 1、水污染防治项目

重点开展双牌潇水河的保护和修复；双牌县泷泊镇、阳明山重点功能区水源涵养地保护、零陵区梅溪河、愚溪河流域综合治理工程、饮用水水源地建设与保护工程、祁水流域治理项目、入河排污口规范化整治工程、乡镇污水处理设施项目等，共161项，投资预计241.041亿元。

### 2、大气环境治理项目

加强蓝山县涉气企业废气治理项目建设，重点开展SCR脱硝技改项目、全县生物质锅炉除尘污染治理设施改造、PM2.5与臭氧协同治理等大气环境治理项目。该类项目共9项，投资估算4.466亿元。

### 3、土壤管控与修复项目

推进冷水滩区凤凰园阻燃剂厂弃渣污染土壤治理项目、江华县河路口多金属矿区尾砂库治理和生态修复项目、东安县锰矿开采区综合治理工程、地下水污染防控和修复项目等土壤管控与修复项目，共30项，投资估算27.625亿元。

### 4、农业农村污染防治项目

主要涵盖项目为农作物秸秆综合治理、农村环境整治、资源化利用整县推进、有机肥建设、农村生活污水治理、农村黑臭水体整治和乡镇村污水处理设施运维等方面，共46项，投资估算68.96亿元。

### 5、生态环境保护修复项目

重点推进双牌自然保护地生态保护和修复、九嶷山自然保护地生态修复、金洞管理区生态文明建设示范区创建工程、新田县生物多样性保护与建设、生态文明教育基地建设、宁远县农村人居环境治理及省级美丽乡村创建项目等共55项，投资估算202.035亿元。

### 6、资源节约循环利用

持续推进生活垃圾分类利用、餐厨废弃物无害化处置、建筑垃圾综合利用和医疗废弃物无害化处理等方面的项目建设。开展新田县固体废弃物治理、蓝山县生活垃圾分类、宁远建筑垃圾消纳场建设、东安县医疗废水治理等项目，共58项，投资估算84.548亿元。

### 7、生态环境监管

进一步提升各县市区的环境监管能力，“十四五”期间完成永州市生态环境保护综合行政执法标准化建设、全市遥感执法平台建设、宁远县九嶷河、泠江河等重点流域入河排污口在线监控设施建设和新田县智慧环境监察平台建设等共16项，投资估算13.575亿元。

（二）资金来源

环境保护和生态文明建设重点项目，应优先纳入国民经济和社会发展计划，统筹安排，认真组织实施。鼓励和支持社会资金投入生态文明建设，建立完善政府引导、市场推进、公众参与的多元化投入机制。要加大投入，保证重大建设项目和科技攻关项目的启动。资金主要来源包括政府财政投入、以奖代补、国债、试点示范专项资金等。

（三）效益分析

### 1、经济效益

加强环境保护和生态文明建设推动了发展方式的转变，即从重增长轻保护、重开发轻治理转变为在保护中求得加快发展、在发展中实行科学保护，做到以最少的资源消耗、最小的环境代价实现最大的经济产出。生态文明建设将大大优化永州的经济运行环境，提高经济发展的绿色含量，奠定经济持续健康发展的基础。资源和能源利用效率明显提高，循环经济在社会上形成较大规模，经济可持续发展能力显著增强，经济发展的质量和效益明显提升。

### 2、社会效益

将习近平生态文明思想植根入全社会，使居民传统的生产、生活方式和价值观向环境友好、资源节约的生态化方向转变，使普通百姓形成文明、健康、科学、环保的生产和生活方式，养成节约资源和保护环境的习惯，树立尊重自然、顺应自然和保护自然的生态价值观念。通过生态环境建设和生态人居工程的实施，提高社会公众的生活质量，增强群众对党和政府的信任，有利于促进社会的和谐稳定。

### 3、生态效益

通过产业结构优化调整和环境综合整治措施的实施，资源能源利用效率明显提高，生态功能显著加强，生态安全得到可靠保障，人居环境得到明显改善，资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的问题得到解决，全市环境质量得到全面改善。

把环境保护建设融入经济建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，是永州市建设社会主义和谐社会，实现生产发展、生活富裕、生态良好有机统一的必由之路。

# 九、保障措施

环境保护和生态文明建设是一项事关全局和长远的战略任务，需要真抓实干创新机制保落实，通过加强组织领导、完善管理机制、吸引高素质人才、提高技术水平、拓宽融资渠道、推动公众参与、强化宣传教育等措施，全面落实规划提出的各项目标和任务，为规划实施创造有力的支撑保障。

（一）组织保障

生态环境保护与建设是一项跨地区、跨部门、跨行业的综合性系统工程，组织领导的强化有助于高效推动规划编制与实施。全面落实“四严四实”要求，顺利完成垂改扫尾。优化完善县区执法机构设置，做实市县区生环委办公室，推动建立政府领导负责、专人专职专抓的生环委办工作机制，更好凝聚各级各部门工作合力。各级党委政府和有关部门要严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的要求，全面落实县区党委政府的属地管理责任、生态环境部门的统一监管责任、相关职能部门的牵头监督责任、企业治污的主体责任。市直有关部门要研究制定行业性和专题性规划，落实情况应及时向市政府报告，市政府将就贯彻落实情况适时组织开展专项督促检查。

各级环境保护部门加强组织领导和工作协同，制定年度方案，细化任务措施，明确责任分工和进度安排，实施年终考核制度。定期召开市职能部门协调会，研究解决在推进生态建设与环保规划过程中所遇到的重大问题。

（二）政策法制保障

健全法规体系，强化法制建设。考虑永州市湘江段作为源头水的地位，加快制定出台《永州市湘江段源头水保护条例》《永州市湘江段源头水应急管理办法》等。同时大力开展污染防治政策措施研究，重点探索以经济杠杆为手段的污染控制措施，创新环境管理制度。

根据“三线一单”成果严守资源环境生态红线。在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；科学划定水源保护区、自然保护区、森林、湿地等领域生态红线，严格自然生态空间征用管理，有效遏制生态系统退化的趋势；严守环境质量底线，响应确定污染物排放总量限制和环境风险防控措施。

严格环境执法监管。完善环境执法监督机制，推进联合执法、区域执法、交叉执法。深入开展环境保护专项整治行动，重点查处污染企业违法违规排污、在湘江流域及威胁人民群众生存环境安全的敏感区域内的违法排污行为要立案查处。推进生态环境违法行为举报奖励机制落地，积极引导企业自觉守法，推进企业环境守法违法行为积分考核。

（三）人才技术保障

大力实施“人才兴区”战略，强化企业创新主体地位，构建区域创新体系，集聚创新要素，建设人才特区，完善人才引进、培养、评价、激励和投入机制。建立以市域经济社会发展需求为导向的人才培训模式，探索产学研一体化下的人才培养新途径。完善以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向，科学化、社会化的人才评价指标体系。研究知识、技术、管理、技能等生产要素按贡献参与分配的办法，制定永州市优秀人才培养专项经费资助管理办法。

加强环境科技推广。大力发展环保第三产业，不断改进生产工艺，淘汰落后生产工艺。加快环保技术创新平台建设，联合高校合作，实施环保技术攻关。

（四）资金保障

加大政府财政支持。充分发挥公共财政在环境保护和生态文明建设方面的引导作用，推行有利于环境保护的经济政策，延续或制定超量减排、污水纳管、污泥处理、挥发性有机物减排等补贴或激励政策。

充分利用好中央和地方已有的生态环境专项资金支持政策，各级政府要始终坚持把生态环境作为财政支出的重点领域，提高环境保护在政府财政预算中的比例。健全常态化、稳定的地方环境治理财政资金投入机制，按规定做好预算安排。建立健全项目储备库，推进重点项目实施，积极争取国家专项资金和省财政专项资金。引导社会资本积极参与，不断完善其他配套政策和激励措施，保障规划目标和重点任务完成。

加强专项资金管理，完善环境保护资金专项资金管理制度和办法，对专项资金项目申报、资金分配、使用过程进行审核和监督，对资金使用效率进行评价和检查，对资金使用存在违规违纪问题进行责任追究。

（五）公众参与保障

积极引导社会公众参与，通过项目资助、购买服务等方式，支持、引导社会组织参与环境保护活动，充分发挥公益性环保社会组织和环保志愿者的引领示范作用。鼓励建立各类环保志愿组织、支持开展环境保护和生态文明建设活动，对环境保护中做出突出贡献的单位和个人积极给予表彰奖励。

推动生活方式绿色化，鼓励公众从身边事做起，倡导全民在衣、食、住、行、游等方面向绿色低碳、文明健康的方式转变，开展节能减排、绿色出行等环保实践活动。相关部门积极引导消费者购买节能与新能源汽车、高能效家电、节水型器具等节能环保低碳产品，鼓励购买环境标志产品。

深入推进环境信息公开化，切实解决环境信访投诉问题。在环评的编制和审批过程中充分体现公众的知情权、参与权和监督权，健全举报、听证、舆论和公众监督等制度，完善领导包案、领导接访、干部下访制度，着力解决人民群众长期反映的环境热点、难点问题，向社会公布环境污染投诉公开电话，及时处理群众环境污染举报投诉。

（六）宣传教育保障

增强全社会环境意识。加强环境保护和生态文明宣传教育，积极开展各种环保宣教活动，普及生态文明法律法规、科学知识等，树立科学发展观和绿色GDP的观念。

加强媒体合作，开设环保专栏，播放环保公益宣传广告，及时报道、表彰环境保护先进典型，公开曝光环境违法行为，充分发挥舆论引导、新闻媒体的监督作用，弘扬环境文化，倡导低碳生活，形成积极的环保舆论导向。把环境保护和生态文明教育作为素质教育的重要内容，纳入国民教育体系和干部教育培训体系。强化领导干部生态文明意识，加强对领导干部的环境教育和培训力度，树立生态政绩和生态效益观。

附表1 永州市“十四五”生态环境保护指标体系

| 指标分类 | 序号 | 指标名称 |  |  | 单位 | 指标属性 | 2020年现状值 | 2025年目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色低碳 | 1 | 单位地区生产总值能耗降低 |  |  | % | 约束性 | - | 省级下达指标 |
|  | 2 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低率 |  |  | % | 约束性 | - | 省级下达指标 |
|  | 3 | 非化石能源占一次能源消费比例 |  |  | % | 预期性 | - | 省级下达指标 |
| 环境质量 | 4 | 地表水 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 |  | % | 约束性 | 100 | 100 |
|  | 5 |  | 地表水劣Ⅴ类水体比例 |  | % | 约束性 | 0 | 0 |
|  | 6 | 地下水 | 地下水质量V类水比例 |  | % | 预期性 | 0 | 0 |
|  | 7 | 集中式饮用水源 | 县级及以上集中式饮用水源地水质达标率 |  | % | 约束性 | 100 | 100 |
|  | 8 | 大气环境 | 全市空气质量优良天数比率 |  | % | 约束性 | 94.5 | 96.4 |
|  | 9 |  | 全市PM2.5年平均浓度 |  | μg/m3 | 约束性 | - | 27 |
| 生态功能 | 10 | 生态保护红线占国土面积比例 |  |  | % | 预期性 | 20 | 不降低 |
|  | 11 | 森林覆盖率 |  |  | % | 约束性 | 65.53 | 不降低 |
|  | 12 | 湿地保护率 |  |  | % | 预期性 | 75.6 | 不降低 |
|  | 13 | 生态质量指数（新EI） |  |  | - | 预期性 | - | 稳中向好 |
| 风险防控 | 14 | 受污染耕地安全利用率 |  |  | % | 预期性 | 91 | 省级下达指标 |
|  | 15 | 污染地块安全利用率 |  |  | % | 预期性 | 90 | 93 |
|  | 16 | 工业危险废物处置 |  |  | % | 预期性 | 100 | 100 |
|  | 17 | 医疗废物无害化处置率 |  |  | % | 预期性 | - | 100 |
| 污染防治 | 18 | 污染排放 |  | 化学需氧量减排 | 吨 | 约束性 | 达到考核要求 | 7000 |
|  | 19 |  |  | 氨氮减排 | 吨 | 约束性 | 达到考核要求 | 420 |
|  | 20 |  |  | 氮氧化物减排 | 吨 | 约束性 | 达到考核要求 | 4443 |
|  | 21 |  |  | 挥发性有机物减排 | 吨 | 约束性 | 达到考核要求 | 1234 |
|  | 22 | 生活污水 |  | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 49.74 | 省级下达指标 |
|  | 23 |  |  | 乡镇污水处理设施覆盖率 | % | 预期性 | 62.07 | 100 |
|  | 24 |  |  | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 22.1 | 40 |
|  | 25 | 生活垃圾 |  | 城市生活垃圾资源化利用率 | % | 预期性 | - | 60 |
|  | 26 | 黑臭水体 |  | 主城区黑臭水体治理率 | % | 预期性 | 94.1 | 100，保持长制久清 |
|  | 27 |  |  | 县级城市建成区 | / | 预期性 | - | 基本消除 |

附表2永州市“十四五”生态建设与环境保护重点工程表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 所在地 | 项目属性 | 建设年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零陵区梅溪河、愚溪河流域综合治理工程 | 对零陵区梅溪河河段进行清淤和生态护坡建设，对愚溪河流域内村庄环境整治及生活污水进行综合治理。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 31900 |
| 2 | 零陵区饮用水水源地保护工程 | 按规定对饮用水水源保护内的畜禽禁养厂进行拆除或搬迁；完善饮用水源保护区的标志建设和一级保护区的隔离措施及标识标牌建设；建立县、乡镇、村三级饮用水源保护工作组织领导机构，相关乡镇、村建立巡查队伍；加强水源地执法监管；加强饮用水水源地水质监测及应急能力建设，建立在线监测系统，制定《饮用水水源突发环境事件应急预案》。对潇水饮用水源区内老城区污水管网提质改造、保护区内居民生活污水进行治理。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 13000 |
| 3 | 零陵区入河排污口整治工程 | 对全区的入河排污口进行规范化建设及综合整治。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 3000 |
| 4 | 金洞管理区饮用水水源地保护和生态修复工程 | 集中式生活饮用水水源地保护区环境综合整治，实施生态保护和修复、生态护坡和农村饮用水安全。 | 永州-金洞 | 在建 | 2019-2022 | 2200 |
| 5 | 金洞管理区乡镇分散式污水处理站及配套管网工程 | 建设15套分散式污水处理设备。 | 永州-金洞 | 新建 | 2020-2021 | 3160 |
| 6 | 回龙圩管理区饮用水源地保护项目 | 完善雷井、狗头井千吨万人饮用水源保护区水源地标志标识和界碑界桩及集中式饮用水水源地下水环境状况调查评估、地下水环境监管能力建设。 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2023-2024 | 1500 |
| 7 | 永州市金洞管理区湘江支流白水河综合治理项目 | 1、河道沿岸控源截污工程，对河道沿岸分散村落采用分散式污水处理方式处理生活污水，建设一体化污水处理设施79套，配套管网12.5km；2、河道疏浚工程，疏浚河道总长34km，理砂石方量约50万m3；3、滨岸湿地工程，新建滨岸湿地 4.2km2；4、生态护坡工程，新建生态护砌总长为26km，护砌总面积约0.119km2。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2022 | 17060 |
| 8 | 双牌潇水河保护和修复项目 | 入水排污口整治；河道清淤；河东新区管网建设；湿地保护；沿河两岸的化工企业搬迁和治理。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 360000 |
| 9 | 祁阳市湘江流域水环境综合治理工程 | 对湘江干流（祁阳段）两侧范围内连片村集中居民区产生的生活污水拟采用分散式联排处理装置进行处理，共89套处理装置，配套管网17582m；2、两侧范围内连片村分散的居民区所产生的生活污水采用分散式单户处理装置进行处理，共3291台处理装置。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 8825 |
| 10 | 祁阳市祁水流域水环境综合治理工程 | 对祁水河19.5km进行河道及岸坡进行生态修复、河道清淤、河道水体生态净化、生态护坡，生活污水处理等。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 7530 |
| 11 | 祁阳市白水流域水环境综合治理工程 | 对祁阳市白水流域15.0km进行生态修复治理及农村污水治理。对河道及岸坡生态修复工程，河道清淤、河道水体生态净化工程，生态护坡，截污管网，生活污水处理等。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 5600 |
| 12 | 祁阳黄系河流域水环境综合治理工程 | 对黄花溪流域8.6km进行生态修复治理及黄花溪流域范围内两侧农村污水治理。 对河道及岸坡生态修复工程，河道清淤、河道水体生态净化工程，生态护坡，截污管网，连片区生活污水处理等。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 5670 |
| 13 | 祁阳市清江水环境综合治理工程 | 对祁阳市清江流域16.8km进行生态修复治理及农村污水进行治理。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 5064 |
| 14 | 祁阳市千人以上集中式饮用水源保护区规范化建设项目 | 对21个千人以上集中饮用水水源保护区开展规范化建设。对水源地环境问题进行整治，设置标识标牌、设立隔离护栏，对保护区内生活面源污染、农业面源污染进行治理，编制应急预案、购置应急物资、防范风险。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 2520 |
| 15 | 祁阳市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区规范化建设项目 | 对六个“千吨万人”集中饮用水水源保护区内的居民生活污水采用四格净化池、人工湿地等形式进行治理，对生活垃圾进行收集治理，对农业种植面源采用生态沟渠、植物缓冲带等形式进行治理。购置应急物资、编制应急预案。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 1100 |
| 16 | 祁阳市城北污水处理厂污水再生利用项目 | 新建城北污水处理厂及再生水利用系统，对污水进行再生利用。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 15000 |
| 17 | 祁阳市蒋龙滩河流域水环境综合治理项目 | 建设内容包括（一）农村生活污水处理工程；（二）河道及岸坡生态修复工程：对蒋龙滩河流域茅竹镇福庆村至浯溪街道小江村段19Km，受污染的河道进行清淤、生态护坡，淤泥经脱水后填埋或综合利用处理，采用植生产品对岸坡进行生态护坡等。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 5011.21 |
| 18 | 祁阳市入河排污口综合整治项目 | 对排查认定的湘江255个入河排污口按照“一口一策”制定整治方案，开展综合整治，确保工业排污口达标排放，城镇生活污水排放口进行截污纳入排污管道，农村生活污水排污口经处理后达标排放，混排雨洪排口、沟渠、河巷排干等对生活污水进行截污。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 35000 |
| 19 | 祁阳市县级集中式饮用水源保护区规范化建设项目 | 对饮用水水源保护区建立水源地应急机制和储存相应的应急设备、物资，保护区范围内的居民生活污水、生活垃圾进行收集治理，对农业种植面源进行控制。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2020-2021 | 5500 |
| 20 | 祁阳市建制镇污水处理厂PPP项目 （17个镇） | 17个污污水处理厂总设计规模22200m3/d；新建配套管网设施工程104.631km | 永州-祁阳 | 新建 | 2020-2023 | 30898 |
| 21 | 江永县潇江渠道综合治理 | 长约3.5公里，宽18米，污水整治，沟底清淤建设，土方回填，河两岸生态绿化。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2023 | 1120 |
| 22 | 道县齐心河流域生态修复治理工程 | 本项目拟对道县齐心河段沙田村、向明村、白土塘村、齐家湾村、下白村、石山脚村、岭背村、仙子脚村、车田洞村等9处水源体进行综合治理。其中河道清淤90000m3、生态护砌116100m2、水体生态修复104700m2、铺设污水截污23100米、修建分散式水处理系统332座。 | 永州-道县 | 新建 | 2020-2021 | 12375 |
| 23 | 蓝山县湘江源舜水河综合治理项目 | 截污管渠156公里，生态护坡24.7公里，污染底泥清理16.31万立方米，生态沟渠13.4公里，防护栏23.4公里，绿色步道42.3公里。具有收益的建设内容：截污管渠156公里,绿色步道42.3公里,具备旅游综合开发价值。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2020-2022 | 38000 |
| 24 | 蓝山县供水1000人以上集中式饮用水源保护区环境问题整治项目 | 44个集中式饮用水水源保护区划定、设立标志牌和隔离防护围拦、环境问题整治、水质监测、重新选择水源地设置保护区 | 永州-蓝山 | 续建 | 2021-2022 | 3000 |
| 25 | 蓝山县入河排污口整治项目 | 湘江源头地区全面核查辖区内入河排污口，实施规范化建设及环境问题整治，实现达标排放。 | 永州-蓝山 | 续建 | 2021-2023 | 12000 |
| 26 | 蓝山污水处理厂再生水建设利用项目 | 对集中式城镇生活污水处理厂和工业园区工业污水处理厂进行深度处理设施建设，生产再生水循环利用工程 | 永州-蓝山 | 新建 | 2022-2025 | 20000 |
| 27 | 涔天河库岸带生态 修复工程 | 在涔天河、码市镇、水口新镇库岸带开展生态修复，在水库消落带种植根系发达，生长快，适应性强，抗逆性强的草本植物；在水库征定线与库区正常蓄水位之间下层种植草本植物，上层种植金丝柳、杜英、桂花等具有观赏价值的植物，并聘请专业人员管理维护。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2025 | 1200 |
| 28 | 江华县11个乡镇级生活污水处理厂项目 | 白芒营镇：新建1500m³/d，配套管网15442m。大路铺镇：处理规模1000m3/d，配套6705m的污水管网；大石桥乡：新建350m3/d ，配套污水收集管网2680m。河路口：处理规模分别为300m3/d(南区)、800m3/d(西区)、管网15676米。涛圩：处理规模分别为100m3/d(西区)、750m3/d(南区)2座、配套污水收集管网10099米。桥头铺片：新建 500m3/d的污水处理厂、配套污水收集管网5248米。小圩壮族乡：新建800m³/d污水处理厂，配套管网 4009m。大锡乡：新建200m3/d污水处理厂、配套污水收集管网2570m。界牌乡：新建250m3/d的污水处理厂、配套污水收集管网5329m。桥市乡：新建2座200m3/d的污水处理厂、配套污水收集管网6711m。未竹口乡：新建200m3/d的污水处理厂、配套污水收集管网1836m。每年预测减排COD560t，氨氮70t。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2022 | 14003.18 |
| 29 | 五矿稀土江华有限公司污水处理提质改造项目 | 提质改造现有的污水处理系统、新建1000m³/d含重金属废水处理系统，达到每年减少铅排放：250.8kg、减少镉排放9.9kg、减少砷排放：66kg的目标。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2023 | 2000 |
| 30 | 东安县饮用水源地保护建设项目 | 对东安县的湘江、高岩、新屋、杨江、金江、大庙口、石期市、南桥、芦洪市、端桥铺等10个县级和乡镇级饮用水水源保护区进行保护建设，对保护区进行标准化建设、对环境问题进行整治，确保饮水安全。 | 永州-东安 | 新建 | 2020-2025 | 10200 |
| 31 | 蓝山县毛俊水库水源地保护工程 | 对毛俊水库实施饮用水水源保护区划定并开展规范化建设（包括标识标牌设立、隔离防护围栏设置、道路防撞护栏设置、应急池建设）；开展农业面源污染治理和农村环境整治工程，分别在库区周边和上游及支流人员聚集区建设污水处理设施，达到污水零排放；毛俊水库上、下游水生、陆生生态环境修复、治理、保护建设工程；建立水库水源涵养区，实施封山育林。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2022-2023 | 12000 |
| 32 | 江华千人以上集中式饮用水源保护区规范化建设和环境综合治理 | 对现有遗留环境污染问题进行清理整治；一级保护区设立防护栏3000米，保护区内村民生活污水、生活垃圾进行综合治理。设立饮用水水源保护区界标标志牌8块，水源地宣传牌50块。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2022 | 4000 |
| 33 | 江华入河排污口规范化整治 | 对14个企业的入河排污口进行规范化整治，设立环境保护标示标牌。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2022 | 2000 |
| 34 | 江永县城区污水管网建设项目 | 新建、改建管道总长约65000米建设潇水北岸县人民政府老城片区，原卫生局路段以南至汽车西站片区，原卫生局路段以北至白水桥片区等三个片区污水管网。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 17240 |
| 35 | 新田县再生水利用 工程 | 新建再生水生产设施及再生水供水管道系统，对污水处理厂处理后的水进行深化处理，加以利用。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 10000 |
| 36 | 金陵水库、肥源水库、立新水库、两江口等饮用水源保护综合治理项目 | 完成水库周边生活污水处理、畜禽养殖污染治理、农业面源污染治理、截污沟及人工湿地建设；开展自然保护区划定、设立标识标牌及防护栏、对周边污染进行治理；开展50个千人饮用水源地划定，设立标识牌、新建截污沟等饮用水源保护工程。 | 永州-新田 | 新建 | 2020-2025 | 35000 |
| 37 | 双牌县全县集中式生活污水处理设施尾水治理项目综合治理工程 | 对双牌县所有集中式生活污水处理设施尾水进行人工湿地改造，进一步提升出水水质。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 38 | 新田县旧城区防洪 排洪工程 | 完成排水管网10KM，排水沟5KM，及污水处理。 | 永州-新田 | 新建 | 2020-2025 | 20000 |
| 39 | 新田县千人饮用水源保护项目 | 开展50个千人饮用水源地划定，设立标识牌、新建截污沟等饮用水源保护工程 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 5000 |
| 40 | 新田县11个集镇污水集中处理厂 | 新建污水处理建设规模1600m³/d11座 | 永州-新田 | 新建 | 2020-2025 | 44000 |
| 41 | 新田县南部新城工业园污水处理厂建设性项目（一期） | 项目（一期）总用地面积74亩，其中包括绿化道路用地，建筑结构用地。新建综合楼和传达室，新建道路，建设污水处理设施，新建D1000排水管网，包括监控、检测、亮化、标识等配套设施，项目检测后，日处理污水为5000立方米。 | 永州-新田 | 新建 | 2020-2025 | 43770 |
| 42 | 新田河流域水污染综合整治与生态修复工程 | 对新田河流域内100余家畜禽养殖企业进行治理、搬迁、关停取缔；对全县涉水工业企业全面治理，做到达标排放；治理新田河流域内受农药、化肥等农业面源污染田土；利用物理化学和生物方法，恢复污染田土，达到国家标准范围。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 43 | 宁远县九嶷河水源地治理项目 | 污水管网12.6公里，垃圾收运10吨/日，河道垃圾清理0.2万吨，底泥清理1.5吨，人工湿地0.4平方公里，生态沟渠 4.5 公里，生态隔离带3平方公里，生态护岸15公里，生态步道8公里，护栏5公里。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2023 | 6800 |
| 44 | 宁远县集中式饮用水源保护区建设项目 | 对宁远县清水桥、柏家坪等12个乡镇千吨万人饮用水源地建设护栏、护砌、截污等工程，建立完善保护标志标牌。对供水人口达到1000人以上、10000人以下的饮用水源地实施保护工程建设，建立完善标识标牌。对宁远县城北集中式饮用水源地规范化建设项目，包括集中式饮用水源划、立、治，河岸水生态修复，农村生活污水收集、处理等。 | 永州-宁远 | 在建 | 2020-2022 | 16000 |
| 45 | 宁远泠江河综合治理项目（县城段） | 建设污水收集管网18公里，人工湿地0.2KM，建设生态隔离带、生态护栏、生态沟渠、绿色步道、城市防洪墙等设施一批。 | 永州-宁远 | 在建 | 2020-2021 | 8500 |
| 46 | 宁远县城污水治理 项目 | 工业园区污水处理厂及配套二期工程管南部生态文化新城及泠江河两岸污水主干管工程。 | 永州-宁远 | 在建 | 2020-2025 | 18000 |
| 47 | 宁远县城乡污水治理项目 | 12座乡镇污水处理厂日处理生活污水7500m³，西部工业园污水处理厂日处理生活污水2000m³，城区新建、修复管网40km；在12个乡镇修建污水处理厂，并配套其污水处理设施、污水管网等；在泠江河、新华路水沟、屠宰场排水渠、欧家河、武装部、南部新城新建和修复污水管网。 | 永州-宁远 | 新建 | 2019-2022 | 59600 |
| 48 | 宁远县城排水（雨水、污水）设施和管网建设项目 | 新建排水（雨水、污水）主管网总长度约为62.3公里；在白云路、前进路、朝阳路、兴工路、廊青路、朝阳路、见云路、兴政路、李颌路、和谐路、崇德路、康养路、明心路、明德路、文化路等路段修建管网。 | 永州-宁远 | 新建 | 2019-2023 | 28100 |
| 49 | 宁远县工业园污水管道建设工程 | 新建污水管道10公里。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 50 | 宁远县饮用水源地保护工程 | 新建水市镇、湾井镇、中和镇等16个乡镇及四个街道办集中供水水厂饮用水源地保护工程。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 6000 |
| 51 | 宁远“三区”建设配套供水管网工程 | 改造城区、景区、园区供水管网65公里。 | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2025 | 8600 |
| 52 | 湘江源宁远河水环境治理项目 | 对宁远河110公里河道及两岸边生态系统进行修复及保护，包括河水清障、疏浚、生态水坝建设、拦水坝整修、生态湿地建设、风雨桥建设、特色涉水文化景点工程等。 | 永州-宁远 | 续建 | 2021-2025 | 60000 |
| 53 | 宁远河中和段治理 工程 | 综合治理河长7.06km，堤防加固、岸坡格宾雷诺生态护坡、穿堤涵闸及河坝改造等。 | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2025 | 3900 |
| 54 | 宁远县九嶷河三期治理工程 | 综合治理河长5km，堤防加固、岸坡格宾雷诺生态护坡、穿堤涵闸及河坝改造等。 | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2025 | 3400 |
| 55 | 宁远河清水桥段治理工程 | 综合治理河长8.23km，堤防加固、岸坡格宾雷诺生态护坡、穿堤涵闸及河坝改造等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2023 | 4400 |
| 56 | 宁远河柏家坪段治理工程 | 综合治理河长7.66km，堤防加固、岸坡格宾雷诺生态护坡、穿堤涵闸及河坝改造等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2023 | 4370 |
| 57 | 宁远县泠江河治理二期工程 | 综合治理河长5.8km，堤防加固、岸坡格宾雷诺生态护坡、穿堤涵闸及河坝改造等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2023 | 3860 |
| 58 | 宁远县小流域治理 工程 | 坡改梯，水土保持林，经果林，封禁治理，河道整治，小型水保工程，农村环境治理，农业环境治理等综合治理860.9Km2。 | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2023 | 98700 |
| 59 | 宁远县山洪沟治理 工程 | 河道整治，山洪沟治理、小型水利工程，农村环境治理，农业环境治理。 | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2023 | 22400 |
| 60 | 道县濂溪河流域生态修复治理工程 | 河道清淤170000m3、生态护砌217300m2、水体生态修复203540m2、铺设污水截污33500米、修建分散式水处理系统435座。 | 永州-道县 | 新建 | 2021-2022 | 6858 |
| 61 | 道县车子江流域水环境综合治理项目 | 处理设备4391台，修复道县蚣坝镇车子江污染河段共计5.5km，清除底泥，采用混凝土网格生态护坡法，现浇混凝土六棱块形成网格，在网格中栽植植物，生态护坡面积6.52万m2，载种植物面积4.17万m2。 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2023 | 5772 |
| 62 | 双牌重点功能区水源涵养地保护项目 | 对重点功能区水源涵养地的植被进行重点保护，禁止非法采伐。充分利用荒山、荒坡和房前屋后、植树种草，提高植被覆盖率。水源保护：进行小流域治理，清理淤泥。地下水的水源地和出水口重点保护，实行分层开采。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 200000 |
| 63 | 乡镇集镇、村饮用水水源地规范化建 | 各饮用水水源地标识设立及防护隔离工程建设、保护区内环境违法问题整治、保护区矢量确定。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 1000 |
| 64 | 冷水滩排污口规范化建设、入河排污口综合整治 | 辖区内各排污口规范化建设、入河排污口综合整治。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 3200 |
| 65 | 永州市入河排污口规范化建设项目 | 对已完成排查的入河排污口，制定一口一策规范化建设方案。设置重点监测点、设立标志牌、构建入河排污口综合监控系统平台。 | 永州-各市县区 | 新建 | 2021-2023 | 2300 |
| 66 | 永州市金洞管理区集中式饮用水水源地环境整治及规范化建设项目 | 1、隔离防护安装工程：地界标志桩 95 处；交通警示牌设置 5处；宣传牌设置 9 处。防护隔离总长1718m。2、生活污水治理工程：四格净化池37 套。3、生活垃圾治理工程：分类垃圾桶37 套。4、农业面源污染治理工程：生态沟渠 650m。5、水源地清淤及整治工程：清淤整治 400m。 | 永州-金洞管理区 | 新建 | 2022-2023 | 543 |
| 67 | 永州经开区入河排污口综合治理项目 | 对33个排查出的入河排污口进行综合整治，设立环境保护标识标牌，对3个入河排污口实施截污，雨污分流改造，将污水引入污水处理厂；建设污水提升泵站1座，新建污水管网10km，维护和重建湘西西路纳污干管、南甸路纳污干管、长丰大道等年久失修，受损的污水管道20km。 | 永州-经开区 | 新建 | 2021-2022 | 6000 |
| 68 | 金洞管理区农村生活污水治理工程（一期） | 对石鼓源乡所辖的大岭下村、东风村、蒋家冲村、乐山村、南冲源村、上司源村、石鼓源村、五星村、西岭坳村、鸭婆凼村等十个村，建设乡镇污水处理提质工程，日处理能力1000m3/d；新建人工湿地污水净化系统15处；建设配套污水管网20km。按照污水处理工艺要求新建设施，同时配套建设配套系统。 | 永州-金洞管理区 | 新建 | 2022-2023 | 2100 |
| 69 | 金洞管理区白水河流域（猛江河段）生态价值产品实现工程项目 | 1、生态环境治理工程：在白沙源村和白沙凼村修建污水处理设施2处，建设生态护岸22800平方米，清淤疏浚工程27800m³，植被修复8760平方米，历史遗留生活垃圾清运6300m³，水生植物种植4000平方米。 2、生态产品价值实现工程：建设生态游步道9.2公里，生态停车场6500平方米，生态厕所6个，景区路灯200盏，标识标牌200块，垃圾分类环保垃圾桶150个。 3、矿山治理修复工程：治理历史遗留重金属矿区老寨岭矿区和扒头岭矿区，约1.8万立方米废渣。 | 永州-金洞管理区 | 新建 | 2022-2023 | 6051 |
| 70 | 亲水河岸线整治及水质提升环境综合整治项目 | 新建岸线1.8km，建设生态护坡，围绕亲水河沿岸打造人工湿地净化系统，增加IMF微生物活化系统10套、人工曝气装置5套，水动力系统5套，生物浮岛20个，种植沉水植物等植被处理系统。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2024 | 8000 |
| 71 | 永州经开区工业污水处理厂中水回用及深度处理体质改造一体化项目 | 新建永州经开区工业污水处理厂中水回用处理系统，中水回用处理工艺：臭氧池+BAF+转盘滤池+接触消毒工艺；建设规模为5000m³/d， | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2024 | 5781.09 |
| 72 | 回龙圩管理区马河流域综合治理项目 | 对马河流域进行综合治理，对入河排污口进行规范化建设、农业种植面源污染进行控制等。 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2023-2024 | 3000 |
| 73 | 茆江河、桴江河流域水污染治理项目 | 对茆江河、桴江河流域周边生活污水、畜禽粪污、农业面源污染治理及河道岸坡生态修复 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 15000 |
| 74 | 永州经开区配套管污水管网建设项目 | 分别新建雨水和污水管网100km和100km，包括永州经开区湘江西路（八一路-城南大道段）纳污干管项目；九嶷大道管道（袁家路—潇湘大道）；丰泰路管道（袁家路-建业路）；南甸路管道（袁家路—湘江西路）；兴盛路管道（长丰大道—九嶷大道）；九嶷大道管道（污水处理厂—建业路）；建业路水管（九嶷大道—长丰大道）；长丰大道管道（建业路—猎豹路）；传芳路管道（舜皇大道—湘江西路）；潇湘大道管道（西区路—袁家路）；袁家路管道（潇湘大道-长丰大道）；长丰大道西延段管道（袁家路—潇湘大道）；传芳路管道（舜皇大道-湘江西路）。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2025 | 25000 |
| 75 | 零陵古城雨污分流管网建设 | 对零陵古城进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 6400 |
| 76 | 滨江新城雨污分流管网建设 | 对滨江新城进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 9700 |
| 77 | 鹿坪污水处理厂建设项目 | 对零陵工业园园区污水进行处理并达标排放。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 8000 |
| 78 | 工业园雨污分流管网建设项目 | 对零陵工业园进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 4500 |
| 79 | 朝阳大道雨污分流管网建设项目 | 对朝阳大道进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 4000 |
| 80 | 阳明大道雨污分流管网建设项目 | 对阳明大道进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 4000 |
| 81 | 永州大道雨污分流管网建设项目 | 对永州大道进行雨污分流综合管网建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 7000 |
| 82 | 零陵产业开发区污水管网新建及维修疏堵项目 | 河西工业区40千米污水管网维修疏堵及新建5千米污水管网。 | 永州-零陵产业开发区 | 新建 | 2022-2025 | 5000 |
| 83 | 珠山工业区污水处理厂及纳污管网 | 建设一座日处理5万吨的工业污水处理厂，配套建设15公里纳污管网规模。 | 永州-零陵珠山工业区 | 新建 | 2022-2025 | 25000 |
| 84 | 城区水厂及菱角塘水厂等112处水厂水源地保护 | 对水源保护区开展围挡、植树等治理工程等，设置标志牌得和视频监控系统，进行水质检测监测。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 3000 |
| 85 | 新县12个集镇污水处理厂下游人工湿地污水深度处理 | 在新田县12个集镇污水处理厂下游各建设1座人工湿地污水深度处理系统，用于收集和深度净化集镇污水处理厂尾水，提高水质。 | 永州-新田 | 新建 | 2022-2024 | 8000 |
| 86 | 井边-油田河生态清洁小流域建设 | 对江永县井边-油田河河段进行清淤和生态护坡建设，打造样板河，对井边-油田河流域内村庄环境进行整治及建设人工湿地。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2023 | 500 |
| 87 | 底铺河等三处小流域综合治理工程 | 底铺河、三水口河、沫田河三处小流域开展封禁治理、种植水土保持林及经果林等，综合治理水土流失面积95.24km2。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 3700 |
| 88 | 江永县坡耕地水土流失综合治理 | 坡改梯、保土耕作、山塘修整、沟渠、生产道路、水保林等，治理水土流失面积5万亩。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 3000 |
| 89 | 江永县农村集中式饮用水水源保护区划定 | 新建安装32处千人以上、55处千人以下集中式饮用水水源保护区界桩标识牌等。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 2300 |
| 90 | 江永县源口水库水源地二级保护区防护工程 | 二级保护区防护隔离栏21公里，农田氮磷流失生态沟拦截8km，生态湿地净化，安装警示标识牌。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 1500 |
| 91 | 江永县古宅水库水源地二级保护区防护工程 | 二级保护区防护隔离栏13公里，农田氮磷流失生态沟拦截6km，生态湿地净化，安装警示标识牌。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 1300 |
| 92 | 江永县上江圩等6个集镇集中供水水源地防护工程 | 保护区标识牌及防护隔离栏8公里，生态湿地净化，安装警示标识牌。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 600 |
| 93 | 江永县农村生活污水治理项目 | 对江永县112行政村进行生活污水治理全覆盖。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 20000 |
| 94 | 江永县乡镇污水处理设施项目 | 全县乡镇污水处理设施建设项目设计总规模 4280m/d，共 1 个污水处理厂、33个站点。其中:桃川镇1处污水处理厂;潇浦镇允山社区8个站点、夏层铺镇3个站点、源口瑶族乡4个、上江圩镇 4个、粗石江镇1个、松柏瑶 族乡8个、兰溪瑶族乡2个、千家峒瑶族乡3个。最大规模为1500 吨/日，最小规模为 30 吨/日,设计总规模为4280吨/日，配套管网约 173公里。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 28654.1 |
| 95 | 江永县马河片区生态保护修复及生态产品价值实现工程 | 江永县马河河段共长2.6公里，区域总占地面积11.46平方公里。新建截污管网25.9km、生态护岸2.6万m2、生态沟渠6.8 km。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 9130 |
| 96 | 江永县入河排污口治理工程 | 对全县的入河排污口进行规范化建设及综合治理 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 2000 |
| 97 | 江永县农业环境治理项目 | 1、田间清洁；2、乡村清洁；3、“厕所革命”；4、重金属治理。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 42000 |
| 98 | 江永县重点生态功能区水源涵养地保护项目 | 对重点功能区水源涵养地的植被进行重点保护，禁止非法采伐。充分利用荒山、荒坡和房前屋后、植树种草，提高植被覆盖率。水源保护：进行小流域治理，清理淤泥。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 12000 |
| 99 | 江永县城区污水管网建设项目 | 1、新建雨污分流污水管网；2、对城区雨污合流污水管网进行改造。 | 永州-江永县城区 | 新建、改造 | 2021－2025 | 28000 |
| 100 | 江永县桃川小河（六十工至桃源社区）河道治理、耕地复垦项目 | 桃川小河沿河河道环境治理及耕地复垦、全长2公里。 | 永州-江永桃川镇 | 新建 | 2021-2025 | 34000 |
| 101 | 江永县饮用水源地保护建设项目 | 对我县万人千吨饮用水源地及两个集中式饮用水源地（古宅水库、源口水库）实行保护，确保饮用水安全。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 28000 |
| 102 | 白水桥污水处理厂 | 建设规模为1万吨的污水处理厂，解决三中至白水桥片区污水收集、处理问题。 | 永州-江永县城区 | 新建 | 2021-2022 | 5000 |
| 103 | 南部新城污水处理厂建设项目 | 主要建设包括污水处理厂、污水收集管网、污水收集池、处理水排放设施等，日处理能力1万吨。 | 永州-江永麒麟工业园 | 新建 | 2021-2023 | 12000 |
| 104 | 旨江、八庙洞等河道清洁流域治理 | 旨江18km、八庙洞5.7km、黑漯河16km，等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 2200 |
| 105 | 溧江河等清洁流域治理 | 蕉溪江9.78km、溧江26.1km、小河江13.7km、刘家河7km等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 5300 |
| 106 | 二井江、竹溪江清洁流域治理 | 二井江12.7km、竹溪江8.7km等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 2000 |
| 107 | 宜阳、岚江清洁流域治理 | 宜阳7.5km、岚江13.5km等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性。 | 永州-双牌 | 在建 | 2022-2025 | 2800 |
| 108 | 麻江河流域清洁流域治理 | 麻江河流域治理水土流失面积5.34km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 2500 |
| 109 | 岚江河流域清洁流域治理 | 岚江河流域治理水土流失面积10.69km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 2000 |
| 110 | 横江河流域清洁流域治理 | 横江河流域治理水土流失面积7.79km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2023-2025 | 4600 |
| 111 | 黑漯河流域清洁流域治理 | 黑漯河流域治理水土流失面积12.86km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 6500 |
| 112 | 溧江河流域清洁流域治理 | 溧江河流域治理水土流失面积5.32km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 3200 |
| 113 | 向阳河流域清洁流域治理 | 向阳河流域治理水土流失面积3.28km2、实施坡改梯、封山育林、退耕还林、还草。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 2600 |
| 114 | 底铺河等三处小流域综合治理工程 | 底铺河、三水口河、沫田河三处小流域开展封禁治理、种植水土保持林及经果林等，综合治理水土流失面积95.24km2。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 3700 |
| 115 | 江永县坡耕地水土流失综合治理 | 坡改梯、保土耕作、山塘修整、沟渠、生产道路、水保林等，治理水土流失面积5万亩。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 3000 |
| 116 | 蒋家湾河生态清洁小流域治理 | 蒋家湾流域治理水土流失面积18km2，建设内容包括坡改梯、植树造林、封禁育林、小型水保工程、沟河道整治及其它生态修复工程。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2023-2025 | 3600 |
| 117 | 金洞管理区晒北滩水库水源地保护工程 | 对晒北滩水库实施饮用水水源保护区划定并开展规范化建设（包括标识标牌设立、隔离防护围栏设置、道路防撞护栏设置、应急池建设）；开展农业面源污染治理和农村环境整治工程，分别在库区周边和上游及支流人员聚集区建设污水处理设施，达到污水零排放；晒北滩水库上、下游水生、陆生生态环境修复、治理、保护建设工程；建立水库水源涵养区，实施封山育林。 | 永州-金洞 | 新建 | 2023-2025 | 15000 |
| 118 | 新田县大冲河小流域综合治理工程 | 该工程治理河段9.5KM，概算总投资为3500万元，主要建设内容是河堤生态护坡建设、河道疏浚、河坝加固、河流域内村庄环境整治及生活污水进行综合治理。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 3500 |
| 119 | 新田县大成河小流域综合治理工程 | 该工程治理河段7.8KM，概算总投资为3000万元，主要建设内容是河堤生态护坡、河道疏浚、河坝加固、河流域内村庄环境整治及生活污水进行综合治理。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 3000 |
| 120 | 大坝口河道清洁流域治理 | 大坝口共15km，等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2025 | 3655 |
| 121 | 中河清洁流域治理 | 中和镇中河共计41km等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2025 | 6300 |
| 122 | 大阳洞河、江村河等清洁流域治理 | 大阳洞16km、江村15km河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2025 | 3500 |
| 123 | 零陵区愚溪河-湘江水系连通工程 | 主要建设内容：生态清淤20km、清障9处、生态岸坡整治(两岸)3.69km、河坝改造2座、新建引水工程1处、水环境综合治理20km、水生态修复及提升3.4km、生物多样性保护和修复3.4km。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 124 | 道县九嶷河生态清洁小流域治理工程 | 营造水保林19.89h㎡，经果林646.86h㎡，小型水利水保工程12处，包括整修山塘5口，蓄水池10处，沉沙池12处，截排水沟2800m/（3处），人居环境综合改善等措施，治理水土流失面积9h㎡。 | 永州-道县 | 新建 | 2023 | 4000 |
| 125 | 道县白芒铺镇龙江桥河生态清洁小流域治理工程 | 坡耕地改造、水保林、经果林、截排水沟、生产道路、小型水保工程遥感监测、雨水集流、植被自然修复、保土耕作、面源污染控制以及人居环境改善 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2025 | 3500 |
| 126 | 道县乐福堂河生态清洁小流域治理工程 | 营造水保林17.89h㎡，经果林68.86h㎡，小型水利水保工程15处，包括整修山塘4口，蓄水池4处，沉沙池4处，截排水沟2200m/（3处），人居环境综合改善等措施，治理水土流失面积28平方公里。 | 永州-道县 | 新建 | 2024 | 3000 |
| 127 | 道县绵竹江生态清洁小流域治理工程 | 营造水保林9.89h㎡，经果林41.21h㎡，小型水利水保工程10处，包括整修山塘4口，蓄水池3处，沉沙池3处，截排水沟1700m/（2处），人居环境综合改善等措施，治理水土流失面积23平方公里。 | 永州-道县 | 新建 | 2025 | 3800 |
| 128 | 道县濂溪中游生态清洁小流域治理工程 | 坡耕地改造、水保林、经果林、截排水沟、生产道路、小型水保工程遥感监测、雨水集流、植被自然修复、保土耕作、面源污染控制以及人居环境改善。 | 永州-道县 | 新建 | 2026 | 4500 |
| 129 | 贯子头河小流域重点饮用水源地保护工程 | 治理面积10.7km²，坡改梯11.24hm²、经果林23.97hm²， 水保林109.89hm²，封禁治理408.79hm²，小型水利水保工程61处。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2025 | 2067 |
| 130 | 岭东河小流域重点饮用水源地保护 | 治理面积12.53km²，坡改梯12.19hm²、经果林22.99hm²，水保林 119.13hm²，封禁治理443.18hm²，小型水利水保工程66处。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2025 | 2421 |
| 131 | 涛圩镇马河清洁流域治理 | 马河河长（15km），河坝、护岸、护堤提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性。 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2025 | 2000 |
| 132 | 东田河清洁流域治理工程 | 东田园（10km）等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性。 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2025 | 2300 |
| 133 | 流车源、旦久河、正冲源等清洁流域治理 | 流车源（9km）、旦久河（11km），正冲源（11.7Km） 等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性。 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2025 | 3800 |
| 134 | 中洞河清洁流域治理工程 | 中洞河（11.7km）河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-江华 | 在建 | 2022-2025 | 2100 |
| 135 | 茶花园河流域清洁流域治理 | 茶花园（16km）等河流坝、护岸提修复加固、清障、清淤、保洁、植树种草等河流生态修复改善水质；改善地貌特性；恢复生物多样性 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2025 | 2400 |
| 136 | 双牌县饮用水水源地保护工程 | 按规定对饮用水水源保护内的畜禽禁养厂进行拆除或搬迁；完善饮用水源保护区的标志、标识规范化建设和一级保护区的隔离措施及标识标牌建设；建立县、乡镇、村三级饮用水源保护工作组织领导机构，相关乡镇、村建立巡查队伍；加强水源地执法监管；加强饮用水水源地水质监测及应急能力建设，建立在线监测系统，制定《饮用水水源突发环境事件应急预案》。对潇水饮用水源区内老城区污水管网提质改造、保护区内居民生活污水进行治理。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 13600 |
| 137 | 晒阳岩片区、芝山渔场片区、司马塘泵站清污分流改造工程 | 晒阳岩片区铺设污雨水管道共计6700m；芝山渔场片区铺设污雨水管道共计3750m，及末端生态湿地建设工程；司马塘泵站铺设污雨水管道共计1200m | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 13850 |
| 138 | 萍洲路以北片区清污分流改造工程 | 萍洲路以北片区新建、改造雨污水管共计15000m | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 14500 |
| 139 | 柳子街、科技学院及诸葛村片区、中心医院片区、桃江路片区雨污管网建设工程 | 柳子街铺设污水管共计780m，新建污水泵站5000m3/d，2021年完工；科技学院及诸葛村片区铺设污水管共计3300m；中心医院片区铺设污水管共计1200m；桃江路片区新建道路干管及截污管道7700m；总计管网13公里 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 12600 |
| 140 | 零陵区老城区小区管网改造（雨污分流） | 北至潇湘街，西至古城路，东至芝山渔场西侧居民区围合区域，共计面积约1平方公里 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 18000 |
| 141 | 零陵区河西片区雨污分流改造 | 河西部分片区雨污分流改造 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 16800 |
| 142 | 零陵区河东片区雨污分流改造 | 河东部分片区雨污分流改造 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 47200 |
| 143 | 祁阳市东江污水处理厂工程 | 新建东江污水处理厂 ，近期规模1.0 万 m3/d | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2023 | 8150 |
| 144 | 祁阳市城北污水处理厂工程 | 新建城北污水处理厂，近期规模 1.5 万m3/d； | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2023 | 12105 |
| 145 | 江华县污水处理一厂扩容改造工程 | 对江华县污水处理一厂进行扩容改造，由原来的设计1万吨/日扩容至3万吨/日（增加2万吨/日） | 永州-江华 | 扩建 | 2022-2024 | 4000 |
| 146 | 宁远污水处理厂扩容工程 | 对县城德丰污水处理厂和污水处理二厂进行扩容，扩建规模3万吨/日（从4万吨扩容至7万吨） | 永州-宁远 | 改扩建 | 2021-2023 | 10000 |
| 147 | 江永城区雨污分流改造工程 | 分片区按照轻重缓急分年度对江永县管网进行改造。主要开展电信公司至三元宫岔路口，一号截污口至油茶街路口、二号截污口至三元宫岔路口、职中老校门口至国税局、县委门口至国税局、人民医院、盘王大道、思源学校至盘王大道、智慧城、千家峒路、环城东路、谢沐路、永阳路、千家峒路、龙溪路、凤凰路、北山塘路、解放街路、潇浦街路、永明东路、永新路、环城东路、溪岭路、永阳路、浦美路、猴岭路、凤亭路、南部新城等管网建设改造项目 | 永州-江永 | 新改建 | 2021-2025 | 30000 |
| 148 | 道县城区截污主干管清污分流，城中村、老旧小区雨污分流改造（数量待定） | 对城区濂溪河和潇水两岸截污干管开展清污分流工程或者重新新建截污干管5公里，将管道中大量清水接出，消除高水位低流速运行情况。清查原有合流管接户管的性质，然后按照雨接雨、污接污进行改造约20公里管网 | 永州-道县 | 新改建 | 2021-2025 | 8000 |
| 149 | 蓝山城区雨污分流改造工程 | 分片区按照轻重缓急分年度对蓝山县管网进行改造， | 永州-蓝山 | 新改建 | 2021-2025 | 21000 |
| 150 | 滨江新城配套污水收集管网 | 新建湘江东路（李达大道-泉南高速）、鹤鸣大道（城南大道-陶公路）、迎宾路（鹤鸣大道-永州大道）、李达大道（湘江东路-永州大道）、陶公路（鹤鸣大道-诚信北路）等路网配套雨、污水管网约36公里。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2024 | 12000 |
| 151 | 东安县同心路雨污分流项目 | 排水工程雨水管网总计2610米 | 永州-东安 | 新改建 | 2021-2023 | 1400 |
| 152 | 陶源路以北市委党校片区排污管网建设工程 | 谷源路、万寿路、天龙路、盘王北路、谷源路、凤凰北路、水汲江大道等八条道路随路对管网进行建设。新建D1000-D1800雨水管，长3200米；新建D800污水管，长2600米 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2023 | 2900 |
| 153 | 滨江新城污水处理厂 | 一期建设规模2.5万吨/日设备，5万吨/日土建。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2020-2022 | 35000 |
| 154 | 冷水滩河东污水处理厂建设 | 建设一座5万吨/日规模生活污水处理厂，在河东浮桥边建设一座污水提升泵站及配套管网将污水送至污水处理厂 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2023 | 42000 |
| 155 | 马路街片区雨污分流项目 | 新建中兴路、进贤路、曲河路、梨子园路、马路街路等雨水管网长13500米，污水管网长12710米。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2023 | 25000 |
| 156 | 永州市冷水滩河西片区雨污分流项目 | 对冷水滩河西马坪污水泵站片区、九嶷大道片区、文昌阁溢流点片区、德源路污水泵站片区、杨家桥溢流点片区、横冲小溪片区开展雨污分流 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2024 | 41000 |
| 157 | 冷水滩湘江西路截污干管建设 | 湘江西路截污干管。新建D2000~D2500截污干管4124m | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 10000 |
| 158 | 冷水滩河西调蓄池建设 | 选择合适地点建设3万吨规模调蓄池项目 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 3200 |
| 159 | 紫霞路西北片区污水管网建设工程 | 沿盘王路、毛里山路、虹桥路建设新建DN800~1000污水管1300m; | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 1300 |
| 160 | 经开区舜皇大道片区雨污分流项目 | 新建雨、污水管12660m；清淤疏通管道3250米； | 永州-经开区 | 新改建 | 2021-2025 | 10800 |
| 161 | 经开区长丰工业园片区雨污分流项目 | 新建D500-D1500管污水管9480m，D800-D2600雨水管5400m | 永州-经开区 | 新改建 | 2021-2025 | 8200 |
| 二、大气污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 2*5000T/D脱销SCR深入治理技改项目 | 2*5000T/D脱销SCR深入治理技改项目技改后氮氧化物控制在100mg/m3以内。 | 永州-祁阳 | 改建 | 2023 | 6000 |
| 163 | 湖南威斯特电机有限公司挥发性有机物治理项目 | 在车间布设收集管网，建设等离子光解加活性炭吸附装置治理挥发性有机物。 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2022 | 500 |
| 164 | 永州经济技术开发区涉VOCs工业企业综合整治打捆项目 | 园区25家涉VOCs的工业企业打捆进行处理设施升级改造，对于低浓度VOCs的增加多级活性炭+UV光解工艺，对于高浓度的VOCs采用焚烧处理+回收系统+在线监控的工艺。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2025 | 8000 |
| 165 | 永州经开区集中供气中心项目 | 淘汰现有7家规模以上企业的生物质锅炉，总供汽规模45t/h；新建生物质集中供汽锅炉，供汽规模一期35t/h，一备一用。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2024 | 12465.8 |
| 166 | SCR脱硝技改项目 | 对现有脱销系统进行改造，脱硝率达90%，窑尾氮氧化物排放浓度≤50mg/Nm3。 | 永州-江华 | 改建 | 2021 | 3000 |
| 167 | 蓝山县涉气企业废气治理项目 | 对全县所有涉气排放冶炼、铸造、砖瓦、陶粒行业新建在线监控系统，完善脱硫脱硝设施 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2025 | 4000 |
| 168 | 全县生物质锅炉除尘污染治理设施改造项目 | 对全县所有生物质锅炉污染治理设施进行升级改造。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2023 | 3500 |
| 169 | PM2.5与臭氧协同治理项目 | 开展全县工业VOCS综合治理工程、工业NOX深度治理工程，柴油机排放控制工程，面源污染系统治理工程（扬尘治理、秸秆综合利用、餐饮油烟综合整治、恶臭治理）。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 6000 |
| 170 | 湖南南岭民用爆破器材双牌分公司清洁能源改造 | 通过清洁生产改造淘汰现存6蒸吨、8蒸吨锅炉两台，更换电热锅炉，实现NOX零排放。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2024 | 1200 |
| 三、土壤管控与修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 双牌县尾矿治理和生态修复项目 | 治理已关闭、闭库的尾库和矿区复绿、生态保护 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2025 | 4500 |
| 172 | 冷水滩区凤凰园阻燃剂厂弃渣污染土壤治理项目 | （1）清运并填埋处置废渣32756.15立方米；（2）采用稳定化技术处置污染土壤112035.5立方米，表层覆土15000立方米，覆土厚度50cm；（3）对污染场地29113平方米进行生态修复。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021 | 1371.4 |
| 173 | 双牌县农用地安全利用和修复项目 | 1、对14万亩农用地开展区域农用地土壤评估与安全利用分区、分类利用管控；2、采取从源头控制、农艺措施调控、种植作物调整、地类转换以及土壤修复、综合整治等措施修复利用。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 40000 |
| 174 | 永州市黄阳司冶炼有限公司氧化锌分厂地块重金属污染修复项目 | （1）将场内遗留的23.3立方米危险废物委托祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置；（2）将厂区遗留废水以及池塘底泥脱出废水共1774立方米委托湖南祁阳华天冶炼厂处理达标后排放；（3）对厂区遗留厂房、构筑物进行拆除，将拆除产生的4100立方米建筑垃圾外运上岭桥镇建筑垃圾处置场；（4）将原厂区内遗留的约12.0立方米废渣、3220立方米污染土壤、脱水后的9996立方米池塘底泥清运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置；（5）在厂区修建4800米环场截洪沟和190米场内排水沟，并对原厂区和取土场进行生态修复，生态恢复面积7468.69平方米。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2023 | 3319.83 |
| 175 | 新田县地下水勘察监测评估项目 | 对全县地下水系统进行全面勘察、检测，摸清地下水水质情况，查找地下水污染源，确保我县地下水水质安全。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 5000 |
| 176 | 双牌县地下水污染防控和修复项目 | 实现"一保、二建、三协同、四落实"的目标："一保"，即确保地下水型饮用水源环境安全；"二建"，即建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系；"三协同"，即协同地表水与地下水、土壤与地下水、区域与场地污染防治；"四落实”，即落实《水十条》确定的四项重点任务，开展调查评估、防渗改造、修复试点、封井回填工作。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 6000 |
| 177 | 冷水滩区花桥街镇锑矿冶炼厂风险管控项目 | 主要对项目区域范围内污染土壤、遗留废渣、生产厂区构建筑物、周边裸露地表进行管控。（1）对属于一般Ⅱ类固废的遗留废渣进行转运、填埋于厂内南侧并进行封场处理；（2）将生产车间附着物进行清刮，清刮后物质交有资质公司进行无害化；对回收有色金属和贵金属生产车间进行破解拆除，转运至垃圾填埋场进行处置；（3）在厂区周边修筑挡土墙；（4）对管控区域覆土，生态恢复绿化，并设置截排水沟。2、建设规模遗留废渣处理工程：清挖、转运5000平方米、一般Ⅱ类固废填埋场封场500平方米；厂内附着物处理工程：污染物专业清刮、收集工程500平方米、附着物处置工程10平方米；拆除工程：构筑物拆除、清运560平方米；场地封场工程：下层无纺土工织物8000平方米、HDPE防渗膜8000平方米、HDPE复合土工排水网格8000平方米、上层无纺土工织物8000平方米、覆土6400平方米、植被恢复8000平方米、取土场植被恢复2000平方米；场区截排水工程：截洪沟280米、排水沟150米；挡土墙砌筑工程：挡土墙840立方米。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2023 | 2276.99 |
| 178 | 江华县河路口多金属矿区尾砂库治理和生态修复项目 | 治理已关闭、闭库的尾砂库和矿区复绿、生态保护 | 永州-江华 | 新建 | 2021-2025 | 4000 |
| 179 | 江永县涉重金属土壤污染治理工程 | 对9个乡镇受重金属污染的耕地面积6000亩进行修复。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 12000 |
| 180 | 江永县非凡化工有限责任公司（原县砷制品厂）场地污染综合治理项目 | 1.将厂区内遗留危险化学原料交由有资质的单位进行合理处置；2.拆除厂区建筑物和设备，对遗留废渣废水等进行安全处置；3.对厂区内受污染的土壤进行治理和生态修复。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2022 | 8000 |
| 181 | 东安县芦洪江流域新圩江镇锑矿区综合整治工程 | 对位于东安县新圩江镇双庙村、柳山村、田心村、石板头村、桥头村等上游的田家岭，田坝冲、竹丝岭、阴阳坳、猴子冲锑矿区进行综合治理，治理废渣50万立方米，生态复绿6万平方米，封堵矿洞100个。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2025 | 15000 |
| 182 | 东安县锰矿开采区综合治理工程 | 对紫溪市镇、水岭乡、白牙市镇的锰矿开采区进行综合治理，安全填埋处置约80万m3的历史遗留废渣；对开采区约80hm3场地进行生态恢复。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2025 | 30000 |
| 183 | 金洞管理区东江锡砂矿废渣治理项目 | 项目位于金洞管理区金洞镇白沙凼村，共包括二个矿区。其中：矿区一占地面积约为10.8 亩（约7200m2）；矿区二占地面积约9亩（约6000m2）。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2022 | 1698 |
| 184 | 江华瑶族自治县原兴隆金属制品厂历史遗留污染场地治理项目 | （1）对江华县原兴隆金属制品厂历史遗留场地进行集中治理，进行原位封场防渗式填埋，就地固定填埋平整、设置监测井，进行表面防渗、平整、封场。（2）建设处置场排洪系统。在处置场四周修建排洪沟约1500m，坡面排水沟800m，导排管道400m。（3）生态环境植被恢复.对处置场进行封场覆土，并做植被恢复面积约7069m2，防治水土流失。 | 永州-江华 | 新建 | 2023-2025 | 2000 |
| 185 | 东安县金江流域麻山坳片区历史遗留含锑废渣治理项目 | （1）废渣堆分级降坡本场地1堆场，面积共计17.66亩，堆存渣量约9.6万方（平均深度8m），目前存在安全隐患。本项目拟计划对废渣堆分级降坡，坡度1:3，30~50m设置封场平台。（2）拦渣坝建设本项目根据地势，拟计划共设置3个拦渣坝，根据相关规范修建浆砌石拦渣坝。（3）截排水系统沿渣堆修建环场截洪沟，截洪沟尺寸500*500，采用砖砌结构，坡度大于20%设置消能台阶。沿封场平台修建排水沟，排水沟尺寸300*300，采用砖砌结构。（4）防渗系统对分级降坡后渣堆进行封场防渗，从下往上依次采用黏土层、无纺土工布、HDPE土工膜、无纺土工布、复合排水网格。（5）生态恢复对治理范围进行覆土绿化。（6）其他工程分别修建进场道路连通渣堆上部和下部，上部新建进场道路衔接袁家岭片区现状道路，长度约310m，下部新建便道连通原有进场道路，长度约780m，进场道路应满足后续施工进场要求。 | 永州-东安 | 新建 | 2022-2024 | 2000 |
| 186 | 东安县紫云片区牛角湾区域历史遗留废渣治理项目 | 保护和改善土壤环境质量，切断污染源及风险源。将东安县牛角湾地区遗留的89709.4m3第Ⅱ类一般工业固体废物清挖后运输至永州红狮环保科技有限公司进行水泥窑协同处置；对项目区域内9个未封堵矿洞进行封堵，全部设置标示牌；对区域内7个废渣原址约9000m2进行原位阻隔；对废渣堆原址、临时施工便道等区域约3.9万平方米实施生态恢复工程，美化环境并防止水土流失。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2023 | 3787.16 |
| 187 | 东安县紫水河流域、金江河流域矿涌水治理工程 | 对东安县紫水河流域、金江河流域存在矿涌水的50个矿洞进行封堵、治理，减少含锑污染物排放、改善两流域水质。 | 永州-东安 | 新建 | 2022-2024 | 8000 |
| 188 | 东安县金江流域新浪片区历史遗留废渣综合治理项目 | 保护和改善土壤环境质量，切断污染源及风险源。将新浪1#渣、新浪2#渣、新浪3#渣、新浪4#渣、新浪5#渣、盐浪1#渣堆遗留的141617.3m3第Ⅱ类一般工业固体废物清挖后运输至永州红狮环保科技有限公司进行水泥窑协同处置；对渣堆场、取土场区域进行生态恢复。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2023 | 2199.53 |
| 189 | 东安县荞麦冲历史遗留废渣风险管控项目 | 对永州市东安县荞麦冲历史遗留废渣和裸露矿山进行治理，对项目区约75亩的范围进行管控，对区域内废渣119701.3m3进行安全填埋管控，垮塌进入水塘中的废渣和淤泥约1.2万m3脱水后一并进行填埋管控，水塘污水6.43万m3进行处理，生态恢复约75亩。 | 永州-东安 | 新建 | 2022-2023 | 1753.9 |
| 190 | 零陵区重点行业企业用地污染地块场地调查、风险评估、风险管控或修复 | 对零陵区境内关停重点行业企业进行污染地块场地调查、风险评估、风险管控或修复 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2024 | 5800 |
| 191 | 零陵区地下水勘察监测评估和治理修复项目 | 对全区地下水系统进行全面勘察、检测，摸清地下水水质情况，查找地下水污染源，对涉及地下水的污染源实行全面排查、整治，对受污染的地下水进行修复试点工作。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 8000 |
| 192 | 蓝山地下水污染防控和治理修复项目 | 全面开展辖区内地下水污染现状调查评估、建设监测系统，对涉及地下水的污染源实行全面排查、整治，对受污染的地下水进行修复试点工作。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2025 | 15000 |
| 193 | 蓝山县荆竹乡历史遗留含砷废渣处置工程 | 将牛鼻源废渣堆场和大路坳废渣堆场4491.3m3危险固废，比重按1.5t/m3考虑，总量为6737t，转运至衡阳危险废物处置中心进行填埋处置。 生态恢复：（1）历史遗留废渣清运后，对原废渣堆存区域进行生态恢复，生态恢复面积约4716m2；（2）取土场取土后形成的边坡进行修整、普通喷播或是改良型喷播植草防护，对地质条件较复杂的不稳定边坡，应采取包括工程措施治理。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 194 | 零陵区农用地安全利用和修复项目 | 1、对52万亩农用地开展区域农用地土壤评估与安全利用分区、分类利用管控；2、采取从源头控制、农艺措施调控、种植作物调整、地类转换以及土壤修复、综合整治等措施修复利用。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 5000 |
| 195 | 祁阳市茅竹镇原钒冶炼厂遗留场地风险管控项目 | 1、在场地中间位置2#渣堆处建设处置场，处置场冬眠依托原来地势形成的挡墙，其余三面建设挡渣墙。挡渣墙长度为143m，高为5m。 2、固废集中管控清挖场地内废渣量为8685.3m3,烟囱炉灰和水池底泥550m3，运至场地中间位置的处置场，集中整形夯实，顶部采用HDPE膜做好防渗，覆土封场，进行生态恢复，封场面积2500 m2。 3、在废渣处置场周边修建环场截洪沟240m，截洪沟宽0.5m，深0.5m。场内建平台排水沟80m，排水沟沟宽0.3m，深0.3m。4、污染土壤管控场地污染土壤面积为17145m2，对场地内原污染土壤上覆土，进行生态恢复，防止水土流失，防治污染继续扩散。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2021 | 629.52 |
| 196 | 原道县惠民矿业股份有限公司污染地块治理 | 将原道县惠民矿业股份有限公司场地内受污染土壤进行治理和修复，拆除相关建筑物，建设给排水工程。 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2024 | 2000 |
| 197 | 宁远县铅锌冶炼厂尾矿库污染治理 | 将厂区2个尾矿库约9000m³重金属污染土壤进行治理。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2022 | 2500 |
| 198 | 永州经开区固废处理中心项目 | 主要包括固废处理车间、生物裂解车间、公用工程站、综合楼及其他辅助设施。处理固废规模达到:I1)污泥、高浓废水：50t/d；(2)中药提取药渣、植物提取废渣：100t/d；（3）烟草废渣、秸秆等：50t/d。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2024 | 4417.1 |
| 199 | 江永土壤治理项目 | 对我县被污染土地进行治理，恢复区域生态功能；对重金属废渣进行治理，防治生态污染。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 42000 |
| 200 | 江永县地质灾害治理工程 | 在源口瑶族乡大田村3、4组、粗石江镇鸡咀营村4组、桃川镇六十工村等地方开展滑坡详细勘查设计、治理工程，治理工程预计采用抗滑桩、挡土墙、截排水工程。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 35000 |
| 四、农业农村污染防治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 冷水滩区农村生活污水治理项目 | 本项目主要对冷水滩区生态污水进行新建改造，其中，该项目的建设内容主要为对蔡市巴洲滩居委会、学校与卫生院区域、上岭桥镇枫木塘村、临湘江自然村、高溪市镇临江生态污水排放口等地方建设23个“一体化厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）”的集中式污水处理设施，100处“预处理+人工湿地”分散式污水处理及配套设施。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 3827.2 |
| 202 | 零陵区南津渡街道、菱角塘镇（10个行政村）农村生活污水治理项目 | 对2706户散户农村生活污水增建人工湿地系统；2）建设集中式污水处理设施24座，规模20-100m3/d，处理工艺选择“预处理+厌氧生物膜池+人工湿地”。3）建设污水收集管网：主管DN300 HDPE双壁波纹管15330m，支管DN200 HDPE双壁波纹管7665m，入户管DN100 UPVC管51780m，Φ700塑料检查井839个 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 3427.5 |
| 203 | 零陵区石山脚街道、珠山镇、邮亭圩镇（11个行政村）农村环境连片整治项目 | 在11个行政村范围内新建分户污水处理系统（人工湿地）1242套；建设18座集中式污水处理设施（ABR＋人工湿地）及其配套管网。集中式采用“ABR+人工湿地”工艺。以上工艺均为无动力 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 2346.63 |
| 204 | 永州市零陵区潇水饮用水水源地保护区周边农村生活污水治理项目 | ①居民生活污水处理工程：在南津渡社区建设70m3/d人工湿地处理站1座，配套收集管道DN100 UPVC管1575m，DN300HDPE管1750m；在诸葛庙村建设15m3/d人工湿地处理站1座，配套收集管道DN100 UPVC管459m，DN300HDPE管510m；在诸葛庙村建设单户四格净化池30座，五联户四格净化池4座。②农业种植污染防治工程：建设化学品包装物田间收集池12个，农田有机物发酵处理池12个，太阳能频振式杀虫灯113套。 | 永州-零陵 | 新建 | 2023-2024 | 515.5 |
| 205 | 零陵区农村环境综合整治项目 | 在零陵区珠山镇、邮亭圩镇、石山脚街道等60个行政村农村环境综合整治（包括饮用水、农村生活污水、黑臭水体），建设12000套分散式污水处理系统，260套集中式污水处理系统及配套管网、检查井。在富家桥镇、菱角塘镇、梳子铺乡等40个行政村建设42000套分散式污水处理系统，110套集中式污水处理系统及配套管网、检查井。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 60100 |
| 206 | 回龙圩农作物秸秆综合治理项目 | 对农作物秸秆、水果树修剪枝条等进行综合治理、资源化利用 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2021-2024 | 5000 |
| 207 | 永州市回龙圩管理区回龙村等9个村生活污水治理项目 | 对回龙村、盐下村、朱家观村、八仙洞村、永济亭村、兴隆村、马鹿头村、神仙洞村、李家塘村等9个村实施雨污分流工程，完善污水处理设施，建设分散型三格化粪池+人工湿地350套，5t/d污水处理设施3座、10t/d污水处理设施13座、15t/d污水处理设施6座、20t/d污水处理设施2座、25t/d污水处理设施2座、30t/d污水处理设施2座、40t/d污水处理设施1座，修建各级污水收集管网99248m。 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2021-2022 | 2139.328 |
| 208 | 金洞管理区农村生活污水连片整治 | 对金洞管理区42处集中连片的村庄开展雨污分流整治，建设4池污水净化系统5090座，一体化处理设备65座，污水收集管网186636米。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2025 | 11228 |
| 209 | 金洞管理区秸杆综合利用工程 | 在凤凰乡、石鼓源乡分别建设秸秆沼气站2座（年生产沼气100万m3），生物有机肥厂2个（年产1万吨），开展秸杆加工草垫示范工程试点 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2022 | 2000 |
| 210 | 金洞规模化养殖场综合治理项目 | 对全区7家规模畜禽养殖场综合治理，采取雨污分离、干湿分离、粪便消化处理农业利用，改进猪场排水系统，修建沉渣池、沼气池、沼液贮存池、干粪堆放场等污染防治设施。 | 永州-金洞 | 新建 | 2020-2023 | 1500 |
| 211 | 金洞管理区农村人居环境综合整治一期工程 | 对金洞管理区45个行政村饮用水水源、生活污水、生活垃圾、重点养殖村畜禽污染进行综合治理。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2025 | 7189 |
| 212 | 新田县乡村排水系统建设项目 | 对全县230个行政村建设雨污分流管道，净化人居环境，提升居民居住环境。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2024 | 50000 |
| 213 | 东安县农村黑臭水体整治工程 | 对东安县现有的农村黑臭水体进行综合治理，清除垃圾、淤泥、漂浮物，硬化沟底，生态护坡及复绿等。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2025 | 10000 |
| 214 | 东安县280个村农村生活污水治理工程 | 对东安县17个乡镇280个村的农村生活污水进行治理，建设集中式污水处理设施280个，分散式污水处理设施10万套。 | 永州-东安 | 新建 | 2023-2025 | 128000 |
| 215 | 双牌县农村环境整治工程 | 对双牌全县114个村进行整村整治，包括生活垃圾治理、厕所粪污治理、农村生活污水治理、推进村庄绿化，充分利用闲置土地组织开展植树造林、湿地恢复等活动，建设绿色生态村庄。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 18000 |
| 216 | 双牌县乡镇村污水处理设施运维项目 | 对双牌县新建的乡镇污水处理厂和集散式污水处理设施进行定期的检查和维护。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 3000 |
| 217 | 祁阳市农村生活污水整治工程 | 祁阳市农村生活污水治理。主要为排污管网、截污沟，生活污水处理设施等。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2021-2025 | 5733 |
| 218 | 祁阳市2022年农村生态景观建设项目 | 主要布置在肖家自然村组、尹家自然村组，在农业生产区域开展蜜源野花带、野生动植物栖息带、农田缓冲带、生态水系廊道等建设，在农村生活区域开展路堤边坡绿化、庭院美化与绿色篱笆建设。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022 | 103.51 |
| 219 | 祁阳市肖家镇昌木套河流域农村环境综合整治工程 | （1）建设农村生活污水治理工程：在项目区内建设集中式污水处理站28座及配套管网。采用“厌氧+人工湿地”处理工艺，其中20m3/d集中式污水处理站12座，40m3/d集中式污水处理站10座，60m3/d集中式污水处理站6座。建设分散式污水处理设施3094套，其中采用“四池净化系统”处理工艺1848套，采用“三格池+资源化利用”处理工艺1246套。（2）完善农村生活垃圾收运工程：在项目区内共配备户用分类垃圾桶4202套、公共垃圾桶768个、垃圾收集车10辆、勾臂式垃圾箱77个。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2024 | 4384 |
| 220 | 江华县农村生活污水处理项目 | 建设农村生活污水收集管网和处理设施 | 永州-江华 | 新建 | 2023-2025 | 32000 |
| 221 | 双牌县有机肥建设项目 | 场地的选择和建设、有机肥原料收集、运输和处置设备的购买安装。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 4000 |
| 222 | 新田县农村生活垃圾分类处理工程 | 建设全县230个行政村的垃圾分类和无害化处理系统 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 19300 |
| 223 | 新田县畜禽粪便有机利用项目 | 新建畜禽粪便收集、综合利用系统 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 2000 |
| 224 | 回龙圩农业废弃物综合治理工程 | 建设日产500吨有机肥料加工厂，对畜禽养殖废弃物及废弃果蔬进行资源化综合利用。 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2022-2023 | 5000 |
| 225 | 祁阳市乡村振兴“1+20”示范区农村环境连片综合整治项目 | 本项目实施内容为项目区农村生活污水治理工程，在本项目区域内建设集中式污水处理设施27套，分散式污水处理设施3179套。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2024 | 3962.3 |
| 226 | 东安县大庙口片区农村生活污水治理项目 | ①集中式农村污水处理设施23座，总处理规模610m3/d，其中20m3/d污水处理设施13座，30m3/d污水处理设施7座，40m3/d污水处理设施2座，60m3/d污水处理设施1座；②分散式四格净化池2000套；③新建配套污水收集主次干管50.98km（含接户管网），配套建设污水检查井等设施。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2022 | 3368.62 |
| 227 | 永州市双牌县泷泊镇农村生活污水治理工程 | 本次泷泊镇农村生活污水治理工程涉及全镇22 个集中连片的行政村，共建设集中式农村生活污水处理站6 个，联户式污水处理设施7 个，配套污水主管6.79km，支管15.280km，储液池4380 个，单户人工湿地改造414 个。项目建成后受益农户数7699 户，处理排放的污水量总计960m3/d（35.05 万m3/a），实现项目区治理设施农户数覆盖率达87%以上。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2023 | 3173.79 |
| 228 | 江永县重点村庄生活污水治理项目 | 新增污水集中处理设施 20 座，新增（改造）污水分散处理设施 2153 座。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2022 | 2458 |
| 229 | 双牌县资源化利用整县推进项目 | 改造174家规模畜禽养殖场和建设1家有机肥厂。到2021年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽粪污资源化利用制度，引导建立第三方运营体系，形成整县推进畜禽粪污资源化利用的良好格局，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。 | 永州-双牌 | 新建 | 2020-2021 | 7849.32 |
| 230 | 道县农村生活污水治理项目 | 在22个行政村建设50-100吨/天集中式生活污水处理设施。主要建设内容为新建格栅池、厌氧池、人工湿地、基本构筑物和污水收集管网等。 | 永州-道县 | 新建 | 2021-2022 | 2500 |
| 231 | 道县农业面源污染治理项目 | 在全县每年推广有机肥替代化肥20万亩、绿色防控面积40万亩、受污染耕地安全利用面积2万亩；建设畜禽废弃物循环利用示范点2个，农膜回收示范点10个。 | 永州-道县 | 新建 | 2021-2025 | 50000 |
| 232 | 道县审章塘乡、四马桥镇、东门街道分散式污水处理站及配套管网工程 | 审章塘乡分散式污水处理总设计规模为800m3/d，建设分散式生活污水处理站2座，采用预处理+DIT-IAT+微絮凝+微过滤+紫外线消毒工艺，近期每座设计处理规模400m3/d，远期设计处理规模1000m3/d，配套建设污水收集管网8.7km，雨水管网为8.7km。四马桥镇分散式污水处理站总设计规模为1000m3/d，建设分散式生活污水处理站2座，采用预处理+DIT-IAT+微絮凝+微过滤+紫外线消毒工艺。近期每座设计处理规模500m3/d，远期设计处理规模1500m3/d，配套建设污水收集管网8.68km，雨水管网为8.68km。东门街道污水处理站及配套管网工程建设分散式生活污水处理站3座，每座设计处理规模为500m3/d，采用预处理+DIT-IAT+微絮凝+微过滤+紫外线消毒工艺。近期设计处理规模1500m3/d，远期设计处理规模2000m3/d，污水管网总计11.24km，雨水管网11.24km。 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2023 | 7791 |
| 233 | 宁远县村级集中式生活污水处理项目 | 全县完成 422 个行政村生活污水治理，主要建设集中式农村生活污水处理设施和分户型农村生活污水处理池。 | 永州-宁远 | 在建 | 2020-2025 | 38000 |
| 234 | 宁远县湾井镇农村生活污水治理工程 | 项目占地面积约10466平方米，建设集中式污水处理设施 15 处，并配套污水主管网23.651km、污水支管55.506km；建设分散式污水处理单户资源化利用设施储存池689套、单户四格净化池1322套、双户四格净化池173套；对纳入已建乡镇污水处理厂及农村生活污水处理设施的1129户建设污水主管网6.93km、污水支管15.585km。 | 永州-宁远 | 在建 | 2021 | 5580.04 |
| 235 | 宁远县太平河、社福山、江村河清洁小流域工程 | 坡改梯，水土保持林，经果林，封禁治理，河道整治，小型水保工程，农村环境治理，农业环境治理等综合治理66平方公里。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 16700 |
| 236 | 宁远县畜禽粪污资源化利用和秸秆综合利用项目 | 对全县规模化养殖场进行一场一策整改达标，通过省政府验收。 | 永州-宁远 | 新建 | 2020-2022 | 19500 |
| 237 | 蓝山县重点村庄生活污水治理项目 | 共建设污水处理设施共16处，其中集中式生活污水处理规模1250m3/d，建设污水管网32.53km，散户污水处理四格池129座。改善农村居民生活环境质量，起到示范作用。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2022 | 4000 |
| 238 | 蓝山县农村生活污水处理工程 | 整县推进农村生活污水治理工程建设，实施化粪池及集中式或分散式生活污水处理系统建设并保障运行维护。 | 永州-蓝山 | 在建 | 2020-2025 | 23000 |
| 239 | 新田县农村生活污水治理项目 | 全县230个行政村农村生活污水处理设施建设，全面改善新田县农村人居环境。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 66000 |
| 240 | 金陵水库饮用水源保护综合治理项目 | 完成水库周边生活污水处理、畜禽养殖污染治理、农业面源污染治理、截污沟及人工湿地建设，改善水库周边环境，确保水质安全。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2024 | 10000 |
| 241 | 宁远县舜陵街道、九疑山乡农村环境整治项目 | 对宁远县舜陵茶里洞、太平镇上下留村、九嶷山乡新塘村、湾井镇湾井社区、中和镇白田村、鲤溪柏万城社区6个村建设农村生活污水集中处理设施和农村饮用水源地保护、生活垃圾治理整治。 | 永州-宁远 | 新建 | 2020-2022 | 2500 |
| 242 | 宁远县九嶷山瑶族乡重点生活污水整治项目 | 对大桑塘村、凤凰村、和平村、九嶷山村、山河村、山头源村、上洞村、太平村、西湾村、新塘村、大界社区11个村及社区建设农村生活污水集中处理设施和分散式污水处理设施。 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2023 | 3983.5 |
| 243 | 新田县资源化利用整县推进项目 | 建设1家有机肥厂和4家消纳基地，改造53家规模畜禽养殖场。项目建成后，新田县畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%；全县畜禽规模养殖比重(生猪)达到80%；县域内规模化养殖场种养结合比重达到85%以上，利用畜禽粪污生产商品有机肥料替代化肥的比例达到7.5%以上。 | 永州-新田 | 新建 | 2020-2021 | 1989.29 |
| 244 | 永州经济技术开发区农村生活污水处理工程项目 | 完成永州经开区15个村农村生活污水处理工程，完成改厕2200户，新建分散式农村生活污水处理系统27套。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2024 | 4000 |
| 245 | 新田县新田河下游片区农村生活污水治理工程 | 在新田县新隆镇、陶岭镇、新圩镇11个行政村26个自然村，建设集中式污水处理设施23座，规模20-80m³/d，处理工艺选择生态氧化塘或人工湿地，总处理规模985m³/d，建设主管网长度10.10km，支管网长度10.58km，检查井435个，新建散户污水处理四格池499座，增建单户人工湿地456座。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-223 | 2450 |
| 246 | 零陵区乡镇污水处理配套管网 | 零陵区各乡镇、街道办事处的雨水、污水管网建设 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 30000 |
| 五、生态环境保护修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 双牌县国家生态文明示范县建设项目 | 结合创建任务，对照指标制定具体的工作方案扎实推进。切实实施《永州市“十四五”生态环境保护规划》《双牌县国家生态文明建设示范县规划》重点工程，加快推进经济转型升级，扎实开展节能降耗、循环经济建设，加强环境准入与产业政策的有机结合，严控“两高”项目，淘汰落后产能，不断优化生态环境，完善体制机制，强化生态文明宣传，倡导生态文明理念，生态环境质量持续向好，达到国家级生态文明建设示范县创建标准。 | 永州-双牌 | 续建 | 2022-2024 | 150000 |
| 248 | 蓝山板塘自然保护区生态保护和修复 | 1、自然保护区生态保护与修复（水源涵养和生物多样性）；2、生态监测物站建设；3、监管能力建设。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2025 | 50000 |
| 249 | 双牌县国家“绿水青山就是金山银2山”实践创新基地建设项目 | 开展国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，全面发展生态项目建设，达到目标。 | 永州-双牌 | 新建 | 2022-2024 | 150000 |
| 250 | 蓝山县湘江源头流域生态修复与治理项目 | 对湘江源头县域范围内早期不规范发展造成的生态破坏（主要是铁锰矿、铅锌矿、花岗岩、石灰石、煤矸石及其它矿产资源不规范开采，近300家非法轮胎炼油厂、小造纸厂污染环境，176个小水电站不规范建设，近400家畜禽养殖场不规范建设及社会发展交通道路、河流过度开发建设等）进行生态修复和治理。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2025 | 60000 |
| 251 | 蓝山县国家生态文明示范县建设项目 | 组织开展国家生态文明建设示范县建设，全面发展生态项目建设，达到国家考核目标。 | 永州-蓝山 | 续建 | 2021-2024 | 300000 |
| 252 | 零陵区潇水流域农田退水生态拦截工程 | 对零陵区全区农业集中灌区和敏感区域修建7处农田退水生态拦截系统，共恢复湿地面积400亩。 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2025 | 6000 |
| 253 | 生态文明教育基地 建设 | 以自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场为重点，按照“生态理念先进、生态主题突出、生态保护严格、生态文化氛围浓厚”的原则，建设生态文明教育基地为生态文明教育教育基地4个（零陵潇水国家湿地公园、何仙姑省级森林公园、水口山国有林场、石岩头国有林场）。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 5000 |
| 254 | 零陵区潇水湿地公园自然保护区生态保护和修复 | 1、零陵区潇水湿地公园自然保护区贤水河段周边10个行政村进行环境整治及生活污水治理；2、自然保护区河道岸坡生态修复；3、生态监测物站建设；4、监管能力建设；5、湿地生态步道建设。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 30000 |
| 255 | 零陵区愚溪河-湘江水系连通工程 | 主要建设内容：生态清淤20km、清障9处、生态岸坡整治(两岸)3.69km、河坝改造2座、新建引水工程1处、水环境综合治理20km、水生态修复及提升3.4km、生物多样性保护和修复3.4km。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 256 | 湘江东源南津渡库区生态修复工程 | 对河道尾堆进行清理，岸线进行修复。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 257 | 金洞生态文明建设示范区创建工程 | 涉及生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化等6个方面。 | 永州-金洞 | 在建 | 2018-2022 | 27915 |
| 258 | 金洞管理区生态保护与修复工程 | 对金洞至内下，牛头山至晒北滩区域因采砂、采石、采矿及修公路建电站等历史遗留造成生态破坏进行生态修复。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021-2025 | 9765 |
| 259 | 生态文明教育基地 建设 | 以自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场为重点，按照“生态理念先进、生态主题突出、生态保护严格、生态文化氛围浓厚”的原则，建设生态文明教育基地为生态文明教育教育基地5个。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 4000 |
| 260 | 宁远县舂水河区域（沙子田-杉木园）片生态环境综合治理项目 | 1.建设5000m3/d、1000m3/d污水处理厂各一座，污水收集管网约20.5公里。 2.对原四个废弃采选区废渣约8.4万m3就地无害化处理填埋，建设浆砌石拦渣坝0.49万m3，修建截排水沟约2.45Km；矿脉挂网喷浆约4500m2，对废渣原址、取土场约10万m2区域进行生态修复；修建采矿区施工道路约2.25Km。 3.建设小型生态湿地约47.5公顷，水源涵养林约10公顷。 4.对治理区域河道淤积清运约1.5万m3，河道垃圾清运约0.1万t，建设垃圾集中收集点10个。 5.建设生态护岸6Km，建设生态沟渠8Km，假设绿色发展道路6Km。 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2024 | 14973 |
| 261 | 双牌自然保护地生态保护和修复 | 1、原居民搬迁；2、自然保护地生态修复；3、生态监测物站建设；4、监管能力建设。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 200000 |
| 262 | 新田县道塘村锑矿治理项目 | 对新田县道塘村锑矿废墟进行生态修复 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 263 | 新田县生态文明建设示范创建 | 组织开展生态文明建设示范县、乡镇申报及考核验收 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2024 | 500 |
| 264 | 新田县采石场和砖厂整治与修复工程 | 对全县已关闭石场和砖场遗址进行生态修复 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 5000 |
| 265 | 新田县生物多样性保护与建设工程 | 对新田县珍稀植物动物进行保护与研究，维护生物多样性。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2024 | 50000 |
| 266 | 九嶷山自然保护地生态修复项目 | 生态整合性的恢复和管理，恢复、重建和改良在“自然突变”和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 25000 |
| 267 | 石漠化综合治理建设 | 根据生态区位、石漠化程度和自然经济社会重要条件，因地制宜安排治理模式和技术措施。通过人工造林、封山育林和人工促进植被恢复等措施，增加森林面积，改善林分结构，减少水土流失，恢复生态功能。规划建设任务3万亩，其中人工造林1.5万亩，封山育林和人工促进植被恢复1.5万亩。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 6000 |
| 268 | 宁远县湿地修复建设 | 在全县范围内开小微湿地建设5处，面积0.1万亩；建设湿地公园10处 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 25000 |
| 269 | 宁远九嶷山森林植物园建设 | 规划在位于县城南部的厦蓉高速出口附近，建设一个珍稀，乡土树种培育,名优植物种植，集森林旅游观光、科研示范、生态保护为一体的多功能综合性森林植物园，规模3000亩。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 270 | 宁远县九嶷山国家级自然保护区基础设施建设及动植物保护项目 | 1、道路交通设施包括游步道、栈道、生态停车场及森林公园外部连接道路建设。2、保护设施和保护工程建设，包括森林核心资源保护、森林环境质量检测点、环境整治与生态修复、防灾减灾设施建设等。3、科普教育与游览服务设施，包括资源展示设施、功能性标志标牌等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 39000 |
| 271 | 宁远县泠江河风光带（自来水厂—宁嘉桥段） | 项目总占地约457亩，其中南河岸景观带用地约230亩，道路用地约72亩；北河岸景观带用地约123亩，道路用地约32亩。生态护坡和慢道、步道、建设田园景观带、打造绿色廊道，开放休闲大型滨江景观带等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 272 | 宁远县农村人居环境治理及省级美丽乡村创建项目 | 在全县建制村，开展农村垃圾、农村生活污水治理、“厕所革命”、农村水环境、农业生产废弃物资源化利用、绿化、亮化、村容村貌改造等项目，强化农村基层组织建设，建立完善村规民约。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 105000 |
| 273 | 城区水厂及菱角塘水厂等112处水厂水源地保护 | 对水源保护区开展围挡、植树等治理工程等，设置标志牌得和视频监控系统，进行水质检测监测。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 3000 |
| 274 | 湘江东源南津渡库区生态修复工程 | 对河道尾堆进行清理，岸线进行修复。 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 275 | 宁远河流域生态综合治理及修复工程 | 对宁远县泠江河红旗坝下游至曹家滩断面以及保和至两河口断面进行流域生态综合治理，主要建设内容有：建设县污水处理厂人工湿地109.35亩，尾水净化处理设施一座、引水管道1.7千米、河滨人工湿地5亩、生态护岸8.7千米、水生植物修复141亩。 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2023 | 8085.1 |
| 276 | 永州市新田河及其支流水生态修复工程 | 1、河滨带修复工程：在双胜河和新田河建设河滨带修复工程 2 处，生态修复面积共计 108 亩；2、河道生态护岸工程：针对新田河流域干流及其支流土质疏松易滑坡、水陆连接受阻等河段岸坡开展生态护岸建设，生态护岸共计11段，总修复长度8.5km；3、河道水生植被修复：在生态护岸坡脚以及里夏河部分河段， 种植水生植物进行生态修复，水生植物种植面积共计20亩。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 4117 |
| 277 | 江永县小水电清理后的生态修复 | 对江永县白俸电站、正冲电站、上木源电站清理之后的生态环境修复。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 6500 |
| 278 | 都庞岭、源口自然保护地生态修复 | 生态整合性的恢复和管理，恢复、重建和改良在“自然突变”的自然生态系统。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 14000 |
| 279 | 江永县生态文明建设示范区创建工程 | 涉及生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化等6个方面。 | 永州-江永 | 在建 | 2022-2024 | 4500 |
| 280 | 江永县生态廊道建设工程 | 生态廊道绿化建设，其中：永明河水系两岸21公里、道贺高速及连接线两傍27公里。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 25000 |
| 281 | 江永县自然地保护建设 | 核心区生态修复、生态移民、基础设施建设,保护区修复面积10048公顷。 | 永州-都庞岭国家级保护区、源口省级自然保护区 | 新建 | 2021-2025 | 49000 |
| 282 | 江永县凤凰山石漠公园建设项目 | 拟建湖南江永县凤凰山石漠公园位于湖南省永州市江永县境内，项目建设主体：江永县人民政府，规划面积 807 公顷。建设期为 2019～2025 年，共 7 年。前期：2019～2020 年，2 年；后期：2021～2025 年，5 年。经估算，石漠公园建设项目总投资 15400.00 万元。其中：工程建设费用 13972.68万元，占总投资的90.73%；工程建设其他费用 798.69 万元，占总投资的 5.19%；基本预备费用 628.63万元，占总投资的 4.08%。前期安排建设资金 8247.9 万元，占建设投资的 53.56%；后期安排建设资金7152.1 万元，占建设投资的 46.44%。 | 永州-江永潇浦镇 | 续建 | 2019-2025 | 21000 |
| 283 | 江永县森林质量精准提升工程 | 在全县范围实施森林质量精准提升工程10万亩。 | 永州-江永全县5镇4乡、高泽源林场、黑山林场 | 新建 | 2021-2025 | 21000 |
| 284 | 江永县石漠化治理项目 | 在潇浦镇、松柏乡、黑山林场、上江圩镇、夏层铺镇、兰溪乡、桃川镇等乡镇场石漠化分布地区实施第二轮石漠化综合治理林草植被恢复工程10万亩。 | 永州-江永全县石漠化分布区域 | 续建 | 2021-2025 | 28000 |
| 285 | 江永县珠江防护林项目 | 在全县范围实施珠江防护林人工造林工程1万亩。 | 永州-江永全县5镇4乡、高泽源林场、黑山林场 | 续建 | 2021-2025 | 18000 |
| 286 | 江永县植物博览园建设项目 | 在苗圃建设一个植物园，占地570亩。 | 永州-江永县苗圃 | 新建 | 2021-2025 | 21000 |
| 287 | 江永县林下经济发展项目 | 发展林下种植、养殖2万亩。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 42000 |
| 288 | 江永县森林防火高风险区综合治理 | 森林火灾预警监测系统、防火林带修建及修复334公里。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 21000 |
| 289 | 江永县粗石江沿江风光带建设项目 | 从宋村至广西龙虎关7公里沿江风光带建设。 | 永州-江永粗石江镇 | 新建 | 2021-2025 | 14000 |
| 290 | 江永县农业资源保护与利用条件建设项目 | 1、野生种质资源保护：野生稻等；2、农业有害生物防除；3、耕地保护。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 18000 |
| 291 | 江永县马河防洪堤及沿河风光带建设 | 马河两岸防洪堤建设，观光带开发，全长3公里。 | 永州-江永工业集中区 | 新建 | 2021-2025 | 21000 |
| 292 | 江永县永明河源生态保护治理项目 | 对大远河、永明河井边段进行生态综合治理，修建河堤，沿河自行漫步道。 | 永州-江永县千家峒瑶族乡 | 新建 | 2021-2025 | 70000 |
| 293 | 江永源口桃源河湿地公园项目 | 从源口瑶情特色小镇桃源河到源口白美村修建1.5平方公里湿地公园。 | 永州-江永源口瑶族乡 | 新建 | 2021-2024 | 140000 |
| 294 | 江永土地开发项目 | 江永县土地综合开发面积6万亩。 | 永州-江永县域 | 续建 | 2021-2025 | 16000 |
| 295 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治、监测等基础设施建设。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 1000 |
| 296 | 森林氧吧康养建设项目 | 建设集森林氧吧、健康养生、森林旅游、休闲度假、风俗走廊等一体的综合型旅游休闲产业。 | 永州-江永县千家峒、兰溪、源口粗石江 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 297 | 南岭（九嶷山）国家公园建设项目 | 根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发〔2019〕42号)文件明确，2025年前初步建立以以国家公园为主体的自然保护地体系，南岭已纳入国家公园建设空间布局，项目规划以永州市境内的萌渚岭、都庞岭、越城岭及阳明山为主体区域，整合优化其周边区域的各类自然保护地，建立以九嶷山为核心的（永州）九嶷山国家公园，辐射宁远、蓝山、双牌、道县、江华、江永、东安、新田、金洞、回龙圩等10个县（管理区），接壤两广7市17县，形成总面积约9440平方公里的保护体系。江永主动参与公园建设。 | 永州-宁远、蓝山、双牌、道县、江华、江永、东安、新田、金洞、回龙圩等10个县（管理区） | 新建 | 2021-2025 | 25000 |
| 298 | 草原生态修复工程 | “十四五”期间重点建设好已经获批的入选国家草原自然公园试点名单的江永县燕子山草场。重点县草地退化区域、重要水源保护地、中重度石漠化区域实施退化草原生态修复工程，通过草地改良、人工种草、草原封禁、围栏等手段，增加草地植被覆盖度，减少放牧对植被破坏的影响，规划草原生态修复面积15000亩。 | 永州-江永县、江华县 | 新建 | 2021-2025 | 10000 |
| 299 | 湖南永州都庞岭国家级自然保护区第四期基础设施建设项目 | 规划总投资1亿元，主要资金来源为中央财政投资。项目在完成整合优化工作基础上，整合保护区各种资源，全面有效开展保护区保护管理工作，其中勘界立标，投资1000万元；巡护路线维修，投资4000万元；整合维修办公生活用房，投资3000万元；信息化建设，投资1000万元；宣教工程，计划投资1000万元。 | 永州-江永都庞岭国家级自然保护区 | 新建 | 2021-2025 | 10000 |
| 300 | 江永县生态环境应急、监测、执法能力建设项目 | 配备1批应急监测执法车辆、设备、仪器、防护设施等，新增污染物项目监测能力建设；完善生态环境专网、内网及各类环境信息平台终端。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 30000 |
| 301 | 江永县生态宣传教育基地建设项目 | 新建江永县生态环境宣传教基地，占地面积2000平方米，建筑面积2800平方米，配务1批应急监测教育等，开展生态环保科普、培训、宣传、教育和社会推广，推进生态文明建设；面向社会公众开放，实现年接待公众。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 六、资源节约循环利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 冷水滩区生活垃圾进行分类利用和处置项目 | 生活垃圾中混合的危险废物和有害物质进行分拣后，无害化进行处置，不能利用的垃圾减量化后交由水泥窑协同处置或垃圾焚烧发电处置。可回收利用的纸类、塑料、废金属等再进行减量化资源化深加工。该项目的实施大大减少了生活垃圾对环境的影响，并带来一定经济效益。 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2021-2022 | 9000 |
| 303 | 新田县建筑垃圾集综合利用与处置项目 | 1、在新田县新建建筑垃圾收运和集中处置综合利用系统； 2、在双牌县引进综合利用工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等5类弃土、弃料建筑废弃物的回收利用企业；场地建设和设备购置；运输费用、人力成本。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 13000 |
| 304 | 新田县固体废弃物治理工程 | 对全县12个乡镇原有简易填埋场进行治理，对原对方垃圾实行清运和无害化处理，对堆放场地进行治理。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2025 | 38000 |
| 305 | 新田县餐厨废弃物处理利用设施工程 | 建设餐厨废弃物无害化处置和资源化利用设施，建立餐厨废弃物产生登记、定点回收、集中处理、资源化产品评估以及监督管理体系，实施餐厨废弃物资源化利用和无害化处理示范项目。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2022 | 5000 |
| 306 | 新田乡镇医院医疗废水处理设施项目 | 新建12个乡镇医院医疗废水处理系统 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2023 | 7000 |
| 307 | 东安县医疗废水治理项目 | 新建东安县人民医院芦洪市分院和31个乡镇卫生院及8个专科医院的医疗废水处理设施，对东安县人民医院、东安县中医院的医疗废水处理设施升级改造。 | 永州-东安 | 新建 | 2021-2025 | 10200 |
| 308 | 双牌县生活垃圾分类、生活垃圾填埋场封场、处置和转运项目 | 生活垃圾填埋场选址和封场建设，处置设置的采购，对生活垃圾进行分类和处置。 | 永州-双牌 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 309 | 蓝山县餐厨废弃物处理利用设施工程 | 建设餐厨废弃物无害化处置和资源化利用设施，建立餐厨废弃物产生登记、定点回收、集中处理、资源化产品评估以及监督管理体系，实施餐厨废弃物资源化利用和无害化处理示范项目。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2023 | 6000 |
| 310 | 蓝山县建筑垃圾集中收集处置及加工利用项目 | 新建建筑垃圾收运和集中处置综合利用系统 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2023 | 5000 |
| 311 | 蓝山县农业废弃物及畜禽粪便综合利用项目 | 新建农业废弃物、畜禽粪便收集、加工处置综合利用系统 | 永州-蓝山 | 续建 | 2021-2022 | 19000 |
| 312 | 回龙圩管理区生活垃圾分类工程项目 | 近期城区生活垃圾主要采用三分类模式，即有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾，远期待湿垃圾处理建成后再将湿垃圾与干垃圾分类。农村生活垃圾采用四分类模式，即有害垃圾、可回收垃圾、湿垃圾、干垃圾。 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2021-2025 | 5000 |
| 313 | 回龙圩管理区建筑垃圾集中收集处置及加工利用项目 | 新建建筑垃圾收运和集中处置综合利用系统 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2021-2023 | 6000 |
| 314 | 回龙圩管理区农业废弃物及畜禽粪便综合利用项目 | 新建农业废弃物、畜禽粪便收集、加工处置综合利用系统 | 永州-回龙圩 | 新建 | 2021-2022 | 7000 |
| 315 | 宁远县城乡生活垃圾转运系统工程 | 1.实行城乡生活垃圾收转运全覆盖。2.实行生活垃圾分类和资源化利用工程。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 80000 |
| 316 | 宁远县工业固废物处置中心建设项目 | 建设工业固体废物处置设施及配套用房，引入有资质的工业固体废物处置公司。 | 永州-宁远 | 新建 | 2020-2025 | 50000 |
| 317 | 宁远工业园垃圾中转站及公厕建设 | 新建工业园垃圾中转站3处，公厕12座。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 5000 |
| 318 | 宁远县纳米碳酸钙绿色产业链生产线 | 建设工业产房、研发中心、配套设施等，总建筑面积98700平方米。项目建成后，年生产硫酸钙晶须3万吨，晶须粒子0.2万吨。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 204000 |
| 319 | 宁远县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理，封场面积约150亩，新建4座建筑垃圾消纳场。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 40000 |
| 320 | 宁远餐余垃圾处置中心项目 | 建设一座日处理餐余垃圾50吨的处置中心。 | 永州-宁远 | 新建 | 2020-2021 | 6000 |
| 321 | 金洞管理区农村人居环境综合整治一期工程（农村垃圾综合处理项目） | 对晒北滩瑶族乡小茗洞村、烟竹山村、史家坪村、野株源村、大源里等16个村农村生活垃圾建设一体化清运处理工程，主要建设内容：新建垃圾收集站4个，购置垃圾收集车5台，购置垃圾桶3000个。 | 永州-金洞 | 新建 | 2021 | 1196 |
| 322 | 祁阳市建筑垃圾资源化处置利用特许经营项目 | 建设规划用地86亩左右，共三条建筑垃圾处理生产线以及相应的生产配套设施，建设规模为年处理建筑垃圾量100万吨项目 | 永州-祁阳 | 新建 | 2021-2025 | 10888.3 |
| 323 | 零陵区鑫晨新型环保建材有限责任公司废渣、污泥处置及综合利用项目 | 用废渣、污泥作为原材料进行生产陶粒，综合利用处置废渣、污泥预计10万吨/年。 | 永州-零陵 | 改建 | 2019-2020 | 3000 |
| 324 | 祁阳餐厨垃圾无害化处置和资源利用 | 建设日处理50吨餐厨垃圾无害化处置和资源利用项目 | 永州-祁阳 | 新建 | 2021-2025 | 6000 |
| 325 | 祁阳市生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目 | 祁阳市生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目，建设规模为日处理500吨的生活垃圾焚烧发电系统及相关配套设施 | 永州-祁阳 | 新建 | 2021-2025 | 34000 |
| 326 | 零陵产业开发区集中供热项目 | 建设年产50万吨集中供热厂及配套建设20公里供热管道。 | 永州-零陵产业开发区 | 新建 | - | 8000 |
| 327 | 江永县城乡生活垃圾分类、收转运、生活垃圾填埋场封场、处置和转运项目 | 1.实行城乡生活垃圾收转运全覆盖，2.实行生活垃圾分类和资源化利用工程，生活垃圾填埋场封场建设，处置设备的采购，对生活垃圾进行分类和处置。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 16000 |
| 328 | 江永县农业废弃物及畜禽粪便综合利用项目 | 新建农业废弃物、畜禽粪便收集、加工处置综合利用系统。 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2025 | 11000 |
| 329 | 江永县城乡垃圾收集处理一体化项目 | 1、在建制乡镇建设垃圾收集分类处理中转站；2、在建制乡镇实行卫生保洁购买市场化服务。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 25000 |
| 330 | 江永县生活垃圾填埋场改造升级 | 对现有生活垃圾填埋场进行改造升级，配合道县垃圾焚烧发电站做好应急填埋及封场建设。 | 永州-江永县城区 | 改建 | 2021 | 1200 |
| 331 | 江永县厨余垃圾处理设施建设项目 | 县垃圾填埋场旁边拟建一座日处理厨余垃圾40吨左右的厨余垃圾处理场。 | 永州-江永县城区 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 332 | 江永县城区建筑垃圾消纳场建设项目 | 建设科学、合理、环保城区建筑垃圾消纳场，构建布局合理、管理规范、技术先进的建筑垃圾资源化利用处置体系，提高建筑垃圾资源化利用和产业化发展水平，切实解决建筑垃圾污染问题，营造地净、水清、干净、有序的城市环境。 | 永州-江永县城区 | 新建 | 2021-2022 | 8000 |
| 333 | 中心城区生活垃圾焚烧发电项目（扩容） | 永州市中心城区生活垃圾焚烧发电项目二期，扩建600吨/日规模 | 永州-零陵 | 新建 | 2023-2024 | 35000 |
| 334 | 祁阳市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建一座日处理500吨垃圾的垃圾焚烧发电厂 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2023 | 35000 |
| 335 | 永州市中心城区污泥处置项目 | 在静脉产业园建设200吨/日污泥处置项目，统筹北部7县区城乡污水处理厂产生污泥的处置 | 永州-零陵 | 新建 | 2022-2023 | 3000 |
| 336 | 永州市东部污泥处置项目 | 在宁远建设50吨/日污泥处置项目，统筹处置宁远、新田、蓝山城乡污水处理厂产生的污泥 | 永州-宁远 | 新建 | 2023-2024 | 2000 |
| 337 | 永州市南部污泥处置项目 | 在道县建设50吨/日污泥处置项目，统筹处置道县、江华、江永、回龙圩城乡污水处理厂产生的污泥 | 永州-道县 | 新建 | 2023-2024 | 2000 |
| 338 | 零陵区餐厨垃圾处理项目 | 新建一座日处理餐厨垃圾规模100t/d以及地沟油处理规模20t/d的处置设施，统筹处置中心城区、双牌、东安、金洞餐厨垃圾 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2022 | 4000 |
| 339 | 祁阳市餐厨垃圾处理项目 | 新建一座日处理100吨餐厨垃圾处理设施 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 340 | 道县餐厨垃圾处置项目 | 新建一座日处理70吨餐厨垃圾处理设施，统筹处理道县、江华、江永、回龙圩餐厨垃圾 | 永州-道县 | 新建 | 2023-2024 | 3500 |
| 341 | 零陵区建筑垃圾处置项目 | 新建一座年处理量200万吨的建筑垃圾处置项目 | 永州-零陵 | 新建 | 2021-2023 | 30000 |
| 342 | 祁阳市建筑垃圾处置项目 | 新建一座年处理建筑垃圾量100万吨的建筑垃圾处置项目 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2023 | 9300 |
| 343 | 道县建筑垃圾处置项目 | 新建一座年处理建筑垃圾量30万吨的建筑垃圾处置项目 | 永州-道县 | 新建 | 2023-2025 | 5000 |
| 344 | 东安建筑垃圾处置项目 | 新建一座年处理建筑垃圾量30万吨的建筑垃圾处置项目 | 永州-东安 | 新建 | 2023-2025 | 5000 |
| 345 | 蓝山建筑垃圾处置项目 | 新建一座年处理建筑垃圾量30万吨的建筑垃圾处置项目 | 永州-蓝山 | 新建 | 2023-2025 | 5000 |
| 346 | 道县乡镇中转站建设项目 | 新建白芒铺、柑子园、白马渡镇、寿雁、仙子脚、洪塘营6座中转站 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2023 | 600 |
| 347 | 蓝山乡镇中转站建设项目 | 新建塔峰镇竹市片区（第2座）、新圩镇、所城镇4座中转站 | 永州-蓝山 | 新建 | 2022-2023 | 400 |
| 348 | 新田城市中转站建设项目 | 建设200吨/日的大型压缩中转站1座 | 永州-新田 | 新建 | 2022 | 1000 |
| 349 | 江华乡镇中转站建设项目 | 新建大路铺镇、大石桥乡、河路口镇、界牌乡4座中转站 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2023 | 400 |
| 350 | 江永乡镇中转站建设项目 | 建1座50吨/日中转规模的乡镇中转站 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2023 | 320 |
| 351 | 宁远县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-宁远 | 新建 | 2022-2023 | 5000 |
| 352 | 新田县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-新田 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 353 | 江华县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-江华 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 354 | 江永县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-江永 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 355 | 道县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-道县 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 356 | 双牌县生活垃圾卫生填埋场封场 | 对县生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-双牌 | 新建 | 2024-2025 | 4000 |
| 357 | 祁阳市生活垃圾卫生填埋场封场 | 对市生活垃圾卫生填埋场进行封场处理 | 永州-祁阳 | 新建 | 2024-2025 | 4000 |
| 358 | 蓝山生活垃圾卫生填埋场封场 | 对蓝山七甲生活垃圾填埋场进行封场 | 永州-蓝山 | 新建 | 2022-2023 | 4000 |
| 359 | 冷水滩上岭桥存量垃圾治理项目 | 生活垃圾封场面积3.33万m2，治理存量垃圾80万m3 | 永州-冷水滩 | 新建 | 2022-2023 | 5700 |
| 七、生态环境监管 |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 新田县智慧环境监察平台建设项目 | 建设环境监管一体化管理平台，对全县重点排污监管企业进行实时在线监控；建设网格化管理队伍；购置监测监察设备，配备专业车辆，提升我县环境监测监察水平。 | 永州-新田 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 361 | 宁远县九嶷河、泠江河等重点流域入河排污口在线监控设施建设项目 | 九嶷河、泠江河等4个规模以上重点流域入河排污口在线监测设施建设。 | 永州-宁远 | 新建 | 2020-2025 | 500 |
| 362 | 宁远县城乡环境基础设施建设管理一体化监管平台 | 利用物联网、云计算、大数据、移动互联网、地理信息等新技术，整合构建形成全县城乡环境基础设施建设管理一体化监管平台。将城镇、乡镇全部的污水处理厂在线监控系统改造升级，建设6个黑臭水体整治监管系统，供水水量水质在线监测系统，垃圾收集、转运、处理、利用等在线监控平台，并将这些平台一并整合纳入全县城乡环境基础设施建设管理一体化监管平台。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 20000 |
| 363 | 宁远环境监测执法、监管能力建设 | 占地面积50亩，兴建高标准生态环境监测分析、监管执法业务用房，建筑面积6000平方米及永州南环境监测中心。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 10000 |
| 364 | 宁远县智慧生态环境监管云平台及应急能力建设项目 | 一是建设生态环境全要素监测系统，覆盖大气、水、土壤、固废、噪声等，实现全面监测功能。二是建设生态环境综合业务应用系统，实现管理考评与监察执法功能。以污染源全生命周期的监督管理为主线，对政府责任部门、排污单位、治污企业等监管对象，进行精准化监督管理与考核评价，建立起“横向到边、纵向到底”的网格化环境监管体系。三是建设生态环境决策支持管理系统，实现决策指挥功能。融合生态环境监测数据资源和其它专业数据资源，建立“环保一张图”智能决策管理系统，为政府部门提供准确、及时的数据信息和科学、高效的指挥平台。四是建设智慧环保民生服务系统，实现公众服务功能。五是配备环境应急监测设备58套、车辆1台等。通过智慧环保平台的开放应用，进行环境质量发布、环境问题投诉、行政许可申办、行政处罚公示等，形成政府与公众良性互动、共建共享的生态环境保护格局。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 8000 |
| 365 | 污染源排放与治理设施全天候监控系统建设项目 | 1、污染源排污口及污染防治设施运行全天候监控系统平台建设； 2、运维。 | 永州-蓝山 | 新建 | 2021-2025 | 5000 |
| 366 | 城管、环保、农业、市监、交通运输、文化综合执法服务指挥中心建设 | 建设以城管、环保、农业、市监、交通运输、文化“六位一体”综合执法服务指挥中心，建设占地面积约200亩，以及信息平台、指挥系统等。 | 永州-宁远 | 新建 | 2021-2025 | 30000 |
| 367 | 永州市应急监测能力建设 | 按照《关于做好生态环境应急监测能力评估工作的通知》 (湘环函〔2020〕46号)的要求，保障各县区实验室用房面积；按照装备配置表完整配备常用现场水质、空气、土壤采样装备；水质常规项目、水质重金属、空气常规项目、空气有机项目等监测仪器设备和移动应急监测平台及防护装备。预期环境绩效：保障我市基本应急监测能力。 | 永州-各市县区 | 新建 | 2021-2023 | 2354 |
| 368 | 永州市生态环境保护综合行政执法标准化建设项目 | 对照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》（环办执法[2020]35号）标准，全面推进市本级生态环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设。 | 永州-各市县区 | 新建 | 2021-2022 | 3000 |
| 369 | 全市生态环境+电力大数据智慧监管平台（企业终端）建设项目 | 按工业企业用电信息监测方法，将200余家排污许可证在线重点管理的工业企业和400余家排污许可证简化管理的工业企业，分类开展相关企业能量管理系统配置及数据接入主站以及总计量点、产污、治污设备监测点监测终端安装，并接入湖南省生态环境+电力大数据智慧监管平台。 | 永州-各市县区 | 新建 | 2021-2022 | 651 |
| 370 | 全市遥感执法平台建设项目 | 开展饮用水水源保护地、自然保护地、生态保护红线等重点保护区域人类活动监管执法。建立重点区域遥感监测平台，采用多时卫星影像对发现的问题点位进行变化监测，建立生态环境问题档案数据库。 | 永州-各市县区 | 新建 | 2021-2025 | 1600 |
| 371 | 祁阳市集中式饮用水水源地智慧监管项目 | 对35个集中式饮用水水源保护地建设现场视频监控设施，构建基于GIS的智慧水源地监管云平台，以数据整合、协同互动、服务高效和智能分析为目标，利用信息化技术建设包括视频监控、一图总览、监管履职、水源地健康、台账管理、数据分析、共建共享等功能一体的智能化管理平台，实现“一平台”共建共享、综合长效治理，“一张图”可视化智能控制。 | 永州-祁阳 | 新建 | 2022-2025 | 1650 |
| 372 | 永州经开区环保智慧园区信息平台建设项目 | 与第三方环保公司签订环保管家，建设园区环保智慧信息平台，包括全区所有企业治理设施用电监管、污染源排放在线监控、环保设施视频监控，园区环境质量的在线监控等智能监测和监管体系。 | 永州-经开区 | 新建 | 2022-2025 | 12000 |
| 373 | 江永县水利现代化建设监管平台 | 新建防汛抗旱预警智慧水利平台、水安全运行管理维护平台、河湖水域岸线监测平台、城乡供水管理智慧化、灌区供水管理智慧化、水土保持监测管理系统智慧化、水利队伍建设管理平台等7个综合平台。实现全县乡级水管站网、水利工程管理体系和水务管理的数字化、信息化、网络化、可视化。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 5000 |
| 374 | 江永县智慧环保监管平台建设 | 对全县重点区域、重点部位、重点排污企业及管理对象生态环境排污情况进行全面监控并连接统一监控平台，发现并立即报警并向有关责任单位进行信息报送，做到及时报警、及时整改、及时查处，有效确保全县生态环境安全。 | 永州-江永 | 新建 | 2021-2025 | 5000 |
| 375 | 江永县智慧环保、数字环保项目 | 在我县重点区域安装在线监控设施；对我县重点污染源企业安装在线监控设施。 | 永州-江永县域 | 新建 | 2021-2025 | 28000 |